NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJEKTO „NIDOS IR PREILOS SENŲJŲ (ETNOGRAFINIŲ) KAPINIŲ TVARKYBOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR JŲ ĮGYVENDINIMO BEI STOVYKLOS KLAIPĖDOS REGIONO AMATŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS ORGANIZAVIMAS“

GALIMYBIŲ STUDIJA

2008 m.

TURINYS

- ĮVADAS IR SANTRAUKA ………………………………………………4

- ORGANIZACIJOS APIBŪDINIMAS…………………………………….8

  - Bendra informacija.........................................................................................8

  - Teisinis organizacijos apibūdinimas, veikla, tikslai, struktūra......................8

  - Vykdyti ir vykdomi projektai.......................................................................10

  - Išteklių analizė ir finansinės situacijos įvertinimas………………………..11

3. APLINKOS (SEKTORIAUS, ŪKIO ŠAKOS) ANALIZĖ ………………..14

3.1. Neringos miestas..........................................................................................14

3.2. Turizmas.......................................................................................................15

3.3. Nida.............................................................................................................18

3.4. Preila............................................................................................................19

3.5. Memorialinės vietos ir objektai...................................................................19

3.5.1.  Senosios kapinės, esančios Nidoje..........................................................21

3.5.1.1. Kapinių istorija ir raidos analizė..........................................................22

3.5.1.2. Kapinių dabartinė būklė ir plėtros perspektyvos..................................24

3.5.2. Evangelikų liuteronų senosios kapinės, esančios Preiloje.......................28

3.5.2.1.  Kapinių istorinė raida.........................................................................28

3.5.2.2.  Dabartinės kapinių situacijos analizė.................................................28

3.6. Projekto SSGG analizė...............................................................................29

4. ORGANIZACIJOS PLĖTROS GALIMYBIŲ APIBŪDINIMAS.............33

4.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos.........................................................33

4.2. Projekto idėja, uždaviniai.........................................................................38

  - Suderinamumas su Lietuvos Respublikos strateginių dokumentų prioritetais, tikslais, uždaviniais bei priemonėmis...................................................................................38

  - Projekto reikšmė ir perspektyvos...........................................................39

5. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVŲ ĮVERTINIMAS IR OPTIMALAUS SPRENDIMO PASIRINKIMAS..............................................................41

6.  DETALUS PASIRINKTOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS APIBŪDINIMAS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS………………………...45

7. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS IR TĘSTINUMAS…………..52

8. FINANSINIS IR EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS………..57

9. PROJEKTO RIZIKOS ANALIZĖ IR ĮVERTINIMAS…………………62

10. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROS…………………………………65

11.  IŠVADOS………………………………………………………………69

- ĮVADAS IR SANTRAUKA

Kuršių nerija yra unikalus paminklas, šviesus sausumos rėžis, kurio unikalumą sudaro jūros ir vėjo sukurtas reljefas, aukščiausios šiaurės Europoje smėlio kopos, marių mergelio išspaudos, atpustytos buvusio kopų miško liekanos bei dirvožemis ir nuolat vykstantys įdomūs eoliniai procesai.

Prie esančio unikalumo labai prisidėjo žmogus, kuris po negailestingo miškų išnaikinimo nerijoje pats ėmėsi jų atkūrimo darbų. Atkūrimo procesas buvo ilgas ir sunkus, todėl dabartinė natūrali ir introdukuota augalija, retieji tik šiam kraštui būdingi augalai, jų bendrijos, augimvietės reikalauja ypatingos globos. Tokios pat globos reikalauja ir žmogaus palikti pėdsakai šiame krašte, nes svarbiausias uždavinys yra išsaugoti bei propaguoti krašto kultūrą kartu su jos kūrėjais - vietos gyventojais ir su ta gamtine aplinka, kurioje ji suklestėjo, paliko savo pėdsakus.

Karo ir pokario metais išnyko nerijos čiabuviai, per kelis amžius sudarę savotišką etninę žvejų bendriją. Liko tik kopos, miškai ir ištuštėjusios žvejų gyvenvietės. Pokario metais teritorija buvo apgyvendinta ateivių iš Didžiosios Lietuvos ir iš kitų respublikų, priklausiusių tuometinei Sovietų Sąjungai.

Kuršių nerijos gamtą paprastai įprasta laikyti unikalia ir ypač vertinga. Šios tradicinės nuostatos mūsuose, atrodo, nepakeitė ir tas faktas, kad į Pasaulio kultūros ir gamtos vietovių sąrašą ji pateko ne dėl gamtinių vertybių, o tik kaip harmoningas kultūrinio kraštovaizdžio kompleksas su aiškiu žmonių veiklos rezultatų prioritetu.

2000 m. gruodžio 2 d. nominuojant Kuršių neriją į Pasaulio paveldo sąrašo kultūros vertybių dalį, tarptautinio ICOMOS komiteto buvo nurodyta, kad kultūros paveldą Kuršių nerijoje sudaro:

1. pats tikslingai žmogaus sukurtas (man-made-up) kultūrinis kraštovaizdis;

2. jame esančios urbanizuotos vietovės – senosios žvejų kaimų gyvenvietės;

3. unikalūs etnokultūriniai statinių kompleksai – žvejų sodybos;

4. pavieniai reikšmingi istorijai, kultūrai, etnografijai statiniai;

5. kultūrinės tradicijos, kaip socialinis paveldas.

Atsižvelgiant į Kuršių nerijos kultūros paveldo specifiką, nekilnojamojo kultūros paveldo vietovėms priskirta: 1) pats Kuršių nerijos kultūrinis kraštovaizdis, kaip viešojo pažinimo ir naudojimo pasaulinės reikšmės saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo vietovė; 2) urbanizuotos vietovės (gyvenvietės su jų funkcinės įtakos zonomis), kaip viešojo pažinimo ir naudojimo saugotino nekilnojamojo kultūros paveldo teritoriniai kompleksai; 3) urbanizuotos vietos (gyvenvietės ir kitos intensyviai apstatytos vietos), kaip mokslinio pažinimo ir viešojo pažinimo bei naudojimo urbanistikos paveldo vertybės; 4) memorialinės ir sakralinės vietos (kapai, kapinės ir kitos atmintinos vietos), kaip viešosios pagarbos nekilnojamojo paveldo objektai; 5) archeologinės vietos (senovės gyvenvietės, archeologinės radimvietės, kitos iki XIX a. archeologijos mokslo intereso vietos), kaip mokslinio pažinimo saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objektai.

SUMMARRY

The Curonian Spit is a unique monument, light multisided strip of a land, uniqueness of which is comprised of relief created by the sea and wind, the highest spit in the whole Northern Europe, Lagoon marl prints, remains of former Lagoon‘s forest and soil brought by the wind. Neringa has the reason to be proud of having peculiar cultural inheritance, in which composition belong Ethnographic Cemetery and Christenings in Nida and Ethnographic Cemetery in Preila. These cemeteries are one of the most distinctive expressions of the art in the Europe. According to the Centre for the Lithuanian cultural heritage, the condition of these ethnographic cemeteries is disrepair. The wooden tombstones are disappearing. In both cemeteries the old bushes were hewed. There is no illumination in Nida’s and Preila’s ethnographic cemeteries. On comparison the resent condition of the cemeteries with the information of E. Jonušas accomplished stocktaking of those cemeteries in the year of 1969, there are a lot of changes, which are not good. The most of the old wooden tombs monuments are disappeared. The fences of the cemeteries were reconstructed 30 years ago and now they are putrefying again. The genuine gates were not reconstructed. The sward paths in the cemeteries are old and not highlighted. These cemeteries don’t have wells, which are necessary for the water supply for the plant life in those territories.

The mission of this project is to restore the Ethnographic Cemeteries in Nida and Preila, readjust them to the public needs and to organize the training of the restoration of the christenings with intent to renew the traditional crafts.

The aim of that mission is the protection of those historical and cultural valuables from the natural genuine substance disappearance. It can be reached by limited using of those monuments, regular maintenance and protection.

Goals of this project:

- To prepare two technical projects of the cemeteries’ restorations.

- To renew the sward paths in the territories of the cemeteries and to adjust them to the disabled people.

- To install the illumination in those territories;

- To dig the wells;

- To restore the genuine fences and gates of the cemeteries;

- To get the plant life of the cemeteries in trim;

- To mount the benches near the cemeteries;

- To organize the camp of the restoration of christenings and other historical wooden carvings.

For the successful security of the project's implementation, a project management and administration team is being constituted, which will be working all the project's implementation period. The team is made up of:

- The coordinator of the project, responsible for the initiation and organization of the project, the security of control and project's continuity, for the planning of the project stages, the implementation and coordination of the project activities.

- The accountant of the project, responsible for the management of the settlement, expenses of the project which justifies the accumulation of the documents, financial statements and the control of the flow of money.

- The specialist of the public procurement, responsible for the preparation the documentation of public procurements concerned with the purchase of publicity services, organise public tender procedures, prepare contract drafts, participate assessing the proposals received.

- The specialist of a section Information Technology, responsible for the putting the information about the project into the internet.

- The assistant of technology, responsible for the helping to reach the goals of the project. He will carry out the orders of the coordinator’s of the project.

The ethnographic cemeteries in Nida and Preila are the cultural heritage. In addition to that, it should be taken into account, that such objects are strictly protected.

2. ORGANIZACIJOS APIBŪDINIMAS

2.1. Bendra informacija

| Pavadinimas: | Neringos savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| Firminis ženklas |  |
| Teisinis statusas: | Biudžetinė įstaiga |
| Rekvizitai: | Subjekto kodas | 188754378 |
|  | Adresas | Taikos g. 2, LT-93121 Neringa |
|  | Telefonas | 8 469 52 234 |
|  | Faksas | 8 469 52 572 |
|  | Elektroninis puslapis | http://www.neringa.lt |
|  | El. p. adresas | meras@neringa.lt |
|  | Bankas | AB Bankas Hansabankas |
|  | Banko kodas | 73000 |
|  | Sąskaitos numeris | LT137300010002308325 |
| Steigėjas: | Savivaldybės biudžetinė įstaiga |
|  | Data: | 2000 m spalio 04 d. |
| PVM mokėtojo kodas | Ne PVM mokėtojas |
| Institucijos vadovas | Neringos savivaldybės administracijos direktorius Algimantas Vyšniauskas |

2.2.  Teisinis organizacijos apibūdinimas, veikla, tikslai, struktūra

Neringos savivaldybė yra valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei LR Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą. Įkurta 1961 m. Tai buvo padaryta tam, kad valdžia priartėtų prie šio krašto žmonių ir dėl kiekvieno dokumento nereikėtų važiuoti į Klaipėdą. Neringos savivaldybė atlieka jai LR Konstitucijos, LR Vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų priskirtas viešojo valdymo funkcijas: administruoja viešų paslaugų teikimą, rengia ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektus; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros ir kultūrinio turizmo plėtros programas; kontroliuoja kaip laikomasi architektūros bei kultūros paminklų apsaugos reikalavimų; rūpinasi gyventojų kultūros ugdymu, etnokultūros puoselėjimu. Neringos savivaldybė teikia viešąsias paslaugas švietimo, kultūros, verslo, socialinės, sveikatos, aplinkosaugos, rekreacijos ir turizmo, transporto ir kitose srityse. Administracija:

- Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

- įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Tarybos sprendimų;

- įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

- administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

- rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

- atlieka Tarybos sekretoriato, mero, Tarybos narių ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

- atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatytas funkcijas.

Tarp pagrindinių pareiškėjo funkcijų yra turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas, sąlygų verslo plėtrai sudarymas, infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas, turizmo plėtros programų rengimas.

Neringos savivaldybės vadovas yra meras, vykdomoji institucija - savivaldybės administracija, vietos savivaldos principus atstovauja Taryba.

Pareiškėjo administracijoje 2007-05-24 duomenimis dirbo 70 darbuotojų.

Pagrindinis pareiškėjo finansavimo šaltinis (procentais) yra valstybės biudžetas (2003 m. -100%, 2004 m. - 100%, 2005 m. - 100%).

Remiantis atlikta socialinės ir ekonominės būklės analize bei atliktais verslo subjektų ir gyventojų nuomonės tyrimais,  suformuluota Neringos savivaldybės plėtros vizija, išskirti šie Neringos savivaldybės plėtros prioritetai:  gyvenamosios aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimas, turizmo ir verslo plėtra, panaudojant unikalius rekreacinius išteklius, infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga.

2.3. Vykdyti ir vykdomi projektai

Neringos savivaldybės administracija aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, noriai juos organizuoja ir vykdo. Vykdyti ir vykdomi projektai:

- Bendradarbiavimo abipus sienos palaikymas, stiprinimas ir rėmimas plėtojant jachtų turizmą, kuris įgyvendinamas 2007. 05 – 2008. 03. Projekto metu buvo parengtas uostų marketingo abipus sienos planas, įvyko darbiniai seminarai Neringos ir Krynica Morska savivaldybėse. Nidoje Kuršių marių regatos metu taip pat buvo suorganizuota vaikų buriavimo stovykla ir varžybos, kuriose dalyvavo po dešimt kiekvieno partnerio atstovų. Vandens turizmą populiarinti padės projekto metu sukurtas reklaminis filmas. Projekto pabaigoje Nidoje buvo sukviesta tarptautinė konferencija, kurioje dar kartą buvo paviešintos vandens turizmo abipus sienos galimybės ir pristatyti sukurti turizmo marketingo produktai.

- Dviračių trasos abipus sienos įrengimas Kuršių nerijos sename pašto kelyje (Kaliningrado srityje). Įgyvendinimo laikotarpis 2007. 04 – 2008. 10. Jo metu sudarytos sąlygos gamtos ir ekologinio turizmo infrastruktūros plėtrai, parengiant dviračių trasos techninę dokumentaciją, kurios pagalba vėliau įrengta dviračių trasa įsilietų į bendrą Lietuvos, Rusijos, Vokietijos, Lenkijos ir kitų Europos šalių dviračių trasų tinklą.

- Neringos verslo, turizmo, poilsio ir kultūros paslaugų įvaizdžio formavimo strategijos bei prekės ženklo parengimas ir pristatymas 2007. 01 – 2008. 05. Projekto tikslas - gerinti verslo aplinką, kuriant paslaugų verslui struktūrą, gerinant jų kokybę, užtikrinant galimybes naudotis paslaugomis bei jų prieinamumą ir skatinant paslaugų vartojimą bei didinant investicijas

- Neringos turizmo informacinių paslaugų sistemos plėtra 2007. 01 – 2007. 12. 31. Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą sukuriant palankias sąlygas aktyviam poilsiui, gerinant Lietuvos, kaip turizmo šalies įvaizdį

- Abipus sienos erdvės plėtra statant ir modernizuojant uostus – „Trys uostai“ 2006. 07 – 2007. 12. Projekto metu Neringos savivaldybės užsakymu buvo parengta uostų plėtros galimybių studija bei techniniai projektai dviems jachtų uostams: Nidoje ir Juodkrantėje.

- Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas 2006. 07 – 2007. 12. Parengtas bendrasis planas

- Turistinio vandens transporto maršruto Kuršių mariose įdiegimas: Klaipėda – Kaliningradas (Rybačij) 2006. 04 – 2007. 12. Projekto metu buvo parengtas detalus maršrutas, jį pristatant abipus sienos pusėse, suderintos bei reglamentuotos pasienio kirtimų vidaus vandenyse procedūros su Lietuva bei Kaliningrado srities valdžios atstovais, sukurta informacinė sistema, užsiimta aktyviu maršruto marketingu.

- Gamtos ir kultūros paveldas pietinėje Baltijos dalyje – iššūkiai ir perspektyvos regioninei plėtrai – LAGOMAR 2006. 01 – 2007. 12. Projekto metu Neringos savivaldybė sukūrė virtualų etnografinės žvejo sodybos modelį ir integravo jį į oficialią Neringos turizmo svetainę www.visitneringa.lt . Kitas projekto rezultatas – trumpas (iki 4 min.) edukacinis filmukas, pristatantis Kuršių nerijos atsiradimą ir raidą, gyventojų užimtumus bei verslus, paveldo objektus.  Filmukas, taip pat integruotas peržiūrai į svetainę www.visitneringa.lt

- Vandens turizmo infrastruktūros išvystymas Rusijos ir Lietuvos pasienio Kuršių Marių regione 2005-2006 m.  Parengtas aplinkosauginių problemų tyrimo projektas tiksliniame regione

- Vandens turizmo infrastruktūros Rusijos ir Lietuvos pasienio regionuose Kuršių mariose plėtra 2005. 06 – 2006. 12. Projekto tikslas - skatinti vidaus vandenų turizmo plėtrą abipus Kuršių marių regione.

Išsamiau apie juos – 5 priede apie projekto valdymo pajėgumus.

2.4. Išteklių analizė ir finansinės situacijos įvertinimas

Neringos savivaldybės veiklos programai vykdyti, atsižvelgiant į jos funkcijas, uždavinius, formuojamas savivaldybės biudžetas.

Neringos savivaldybei  priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama patikėjimo teise. Savivaldybės lėšas sudaro:

- Mokesčiai;

- Dotacijos;

- Pajamos iš materialiojo ir nematerialiojo turto;

- kitos teisėtai įgytos lėšos.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama Neringos savivaldybės išlaidų ir pajamų struktūra. Pateikiami duomenys apie pastarųjų dviejų metų išlaidas. Taip pat nurodytos gautos pajamos.

| DUOMENYS |  | tūkst. Lt |
| --- | --- | --- |
| IŠLAIDOS | 2006 m. | 2007 m. |
| Bendros valstybės paslaugos | 3500,7 | 5344,5 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui | 64,0 | 327,0 |
| Gynyba | 157,6 | 47,4 |
| Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 186,7 | 275,2 |
| Ekonomika | 3880,3 | 5851,1 |
| Aplinkos apsauga | 3564,1 | 2984,9 |
| Būstas ir komunalinis ūkis | 1359,8 | 2211,0 |
| Sveikatos apsauga | 90,7 | 101,8 |
| Poilsis, kultūra ir religija | 2538,3 | 2893,8 |
| Švietimas | 5319,4 | 5101,6 |
| Socialinės apsauga | 602,8 | 140,0 |
| IŠ VISO | 21200,4 | 24951,3 |
| PAJAMOS |  |  |
| Mokesčiai | 15787,9 | 18761,7 |
| Turto mokesčiai | 1535,3 | 1684,8 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai | 2527,0 | 2642,2 |
| Rinkliavos | 2425,2 | 2557,6 |
| Dotacijos | 4224,0 | 3852,2 |
| Einamiesiems tikslams | 3087,1 | - |
| Speciali tikslinė dotacija | 6083,7 | 4501,1 |
| Kitos pajamos | 1290,2 | 2391,9 |
| IŠ VISO: | 23316,1 | 27509,5 |

Žemiau pateikiama Neringos savivaldybei priklausančio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto suvestinė (2008 m.):

| Eil nr. | Pavadinimas | Pradinė (įsigijimo) vertė, tūkst.Lt | Likutinė vertė, tūkst.Lt 2007-01-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastatai ir statiniai | 28058,6 | 24387,4 |
| 2 | Mašinos ir įrenginiai | 8775,3 | 5400,2 |
| 3 | Kitas ilgalaikis materialus turtas, išskyrus žemę | 36695,6 | 36622,5 |
| 4 | Nematerialusis turtas | 2065,2 | 1413,7 |
|  | IŠ VISO: | 75594,7 | 67823,8 |

Neringos savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto suma siekia 67823,8 tūkst. litų. Didžiausią turto dalį sudaro kitas ilgalaikis materialus turtas, t.y. nebaigta statyba ir ilgalaikio turto kūrimas, nuo kurio nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Mažiausia likutinė vertė atitenka mašinoms ir įrenginiams.

3. APLINKOS (SEKTORIAUS, ŪKIO ŠAKOS) ANALIZĖ

  - Neringos miestas

Neringa – miestas Kuršių nerijoje, tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių (vakarinė pakrantė). Tai pats ilgiausias (apie 50 km) ir labiausiai į vakarus nutolęs miestas Lietuvoje; turi savivaldybės statusą. Administracinis Kuršių nerijos – Neringos miesto ( 2,8 tūkst. gyv.) – centras yra Nida; kita didesnė gyvenvietė – Juodkrantė.

Ten kur plačia šakota delta pasibaigia Nemunas, tyvuliuoja Kuršių marios, nuo jūros atitvertos balto smėlio pylimu – nerija. Padavimai pasakoja, kad čia buvusi mitinio kunigaikščio Videvučio pilis.

Nerija – jauniausia Lietuvos pajūrio sausuma. Prieš penkis šešis tūkstančius metų jos čia visai nebuvo, tik kur ne kur virš vandens pūpsojo salų viršūnės – slypėjo povandeninė sekluma. Sauja po saujos ant šios seklumos kaupėsi smėlio grūdeliai, užpildydami tarpsalius, keldami baltą pylimą. Pradžiūvusį smėlį vėjas pustė į kauburėlius, iš kurių augo kopos, ištisi kopagūbriai, pradėjo želti žolė, augti medžiai.

Pirmoji gyvenvietė Kuršių nerijoje minima 1385 metais. Ne visada kopos buvo tokios ramios, apaugusios vešliais miškais. XVI–XVII a. miškus per daug iškirtus, velėna suiro, ir vėjas ėmė gainioti smėlį po neriją. Pažeme nešami smėlio grūdelių miriadai gludino medžių kamienus, palikdami juos be žievių, sužalotus. Anie medžiai krito, atėjo eilė kitiems. Nuo jūros link marių artėjo smėlio kopos, pasiglemždamos miško likučius. Galiausiai grėsmingų, iki tol nematytai aukštų smėlio vėpūtinių atbrailos pakibo virš pamario kaimelių. Žmonėms teko palikti smėlyje skęstančias trobas ir keltis kitur. 14 kaimų buvo palaidota: Senoji ir Naujoji Agila, Naujieji Pilkopiai, Prėda, Kunčiai, Senoji ir Naujoji Latenvaldė, Karvaičiai ir kiti. Dabartinių baltų kalvų pamatuose liko dūlėti kiemai, sodai, kapai.

Bet smėlio pūgos neišgąsdino pamario gyventojų. Jie pamėgino sustabdyti baltąją grėsmę, pasiryžo atkurti užuovėją nerijos gyvenimui. Ties Nida to didelio reikalo pradžią padarė pašto stoties tarnautojas G. D. Kuvertas, apželdindamas Urbo kalvą. Pasodino iš Vakarų Europos atvežtas kalnų pušaites, jas kruopščiai prižiūrėjo, skatindamas ir kitus tęsti šį darbą.

Iki XX a. pradžios gyvenvietės buvo tik žvejų kaimai. Po Pirmojo pasaulinio karo jose pradeda lankytis vasarotojai. Čia juos traukia nepaprastai gražus ir savitas gamtovaizdis: pustomo smėlio kopos, puikūs paplūdimiai.

1946 m. vasarvietės Nida, Preila ir Juodkrantė pripažintos miesto tipo gyvenvietėmis, bet 1947 m. buvo prijungtos prie Klaipėdos. Neringos miestas suformuotas 1961 metais, sujungus penkias gyvenvietes – Alksnynę, Juodkrantę, Nidą, Pervalką ir Preilą.

1997 m. patvirtintas naujasis Neringos herbas.

Iš pietų į šiaurę išsidėsčiusios daug gyvenviečių: Nida, Preila, Pervalka, Juodkrantė, Alksnynė. Iš rytų miestą skalauja Kuršių marios (krantas labai vingiuotas), iš vakarų – Baltijos jūra. Visas miestas yra Kuršių nerijos nacionaliniame parke.

Neringa – retas gamtos bei žmogaus darbo derinys: čia savita sodybų architektūra, įdomi, tik pamario kraštui būdinga namų puošyba. Liaudies architektūros statiniai baigiami restauruoti ir pritaikomi šių dienų poreikiams.

Nepaprastai graži Neringos gamta, nepakartojama jūros, marių, miško ir pasakiškų smėlio kalnų – kopų – harmonija. Didžiulį įspūdį palieka Parnidžio kopa ties Nida. Nuostabi panorama atsiveria nuo didžiulės nejudrios kopos, iškilusios 68 m virš jūros lygio ties Preila. Kuršių marių pakrantė išdabinta iškyšuliais, puikūs Baltijos pajūrio paplūdimiai.

  - Turizmas

Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai sudaro palankias sąlygas kurti patrauklius turistinius produktus. Daugelis šalies kultūrinių turizmo išteklių – tokie kaip Vilniaus senamiestis, Kuršių Nerija bei Lietuvos kryždirbystė – yra įtraukti į pasaulio paveldo objektų sąrašą, Lietuva dalyvauja tarptautiniuose kultūrinio turizmo projektuose.

Didžiausią turizmo plėtros potencialą turi keturi pagrindiniai turizmo centrai - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestai, pajūrio kurortai Palanga ir Neringa, gydomieji (mineraliniai) kurortai Druskininkai ir Birštonas.

Neringa – ypač populiari poilsio vieta. Čia yra daug aukštų smėlio kopų, Juodkrantėje – Raganų kalnas, Nidoje – Parnidžio kopa. Neringą aplanko daug turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių, ypač – iš Vokietijos (iki Antrojo pasaulinio karo čia gyveno daug vokiečių, po karo turėjusių palikti gimtąsias žemes).

Neringa -  vienas gražiausių kurortų Baltijos jūros regione. Didelė dalis turistų, kiekvienais metais viešinčių Lietuvoje, aplanko šį Baltijos perlą. Kuršių nerija 2000 metais įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kaip kultūrinio kraštovaizdžio objektas. Smėlio kopos su reta augmenija, pajūrio miškas (palvė) su šimtamečiais medžiais ir žmonių rankomis sodintomis kalnapušėmis, balto smėlio paplūdimiai, gražiai ir skoningai tvarkoma miesto infrastruktūra (gatvės, krantinės, senamiestis su šiam kraštui būdinga architektūra), rūkomos žuvies kvapas, kultūros bei sporto renginių gausa - tai šio krašto unikalumą atspindintys akcentai, kurie daro neriją patrauklią tiek Lietuvos, tiek užsienio turistams.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro (KTIC) "Agila" duomenimis, 2008 m. turistų srauto augimas gerokai ryškesnis. Palyginti su 2005 metais, lankytojų skaičius Neringoje išaugo septyniais tūkstančiais.

Išankstiniais KTIC duomenimis, nuo metų pradžios iki rugsėjo Neringoje apsilankė per 28 tūkst. Lietuvos ir užsienio turistų.

Be tradicinių, beveik trečdalį visų lankytojų sudarančių turistų iš Vokietijos, gana daug sulaukta rusų ir latvių (po 7 proc.). Šį sezoną pastebimai padaugėjo prancūzų (apie 4 proc.).

Kasmet didėja turistų ir iš kitų Europos valstybių: Italijos, Ispanijos. Dažniausiai tai - jauni žmonės, atvykstantis į Baltijos šalis, ir tuo pačiu užsukantys į Neringą.

Neringos turizmo ir informacijos oficialiame internetiniame tinklalapyje prie lankytinų vietų priskiriama:

Paminklas G. D. Kuvertui (Nida) Etnografinės kapinės ir krikštai (Nida) Saulės laikrodis kalendorius (Nida) Paminklinis akmuo Nidos sklandymo mokyklai atminti (Nida) Švyturys ant Urbo kalno (Nida) Raganų kalno medinių skulptūrų ekspozicija (Juodkrantė) Akmens skulptūrų parkas krantinėje (Juodkrantė) Paminklas L. Rėzai (Juodkrantė) Etnografinės kapinės (Preila) L. G. Rėzos skulptūra (Pervalka) Žirgų švyturys Paminklas Tarybinės Armijos kariams (netoli Alksnynės) Akmens amžiaus gyvenvietė Kitos lankytinos vietos (kopos, paplūdimiai, gamtos paminklai) Remiantis 2005 metais Bornholmo Regioninių ir turizmo tyrimų centro (Danija) atliktos Kuršių Nerijos lankytojų apklausos duomenimis, patys patraukliausios vietos ir objektai Neringos savivaldybėje yra Parnidžio kopa ir gamtos takas, paplūdimys Nidoje bei Pažintinis takas Naglių Gamtos Rezervate (pilkosios kopos), kai tuo tarpu Preilos ir Pervalkos gyvenvietės vertinamos kaip santykinai mažiausiai patrauklios. Tarp Neringos savivaldybės turistų ir vienai dienai atvykstančių lankytojų dominuoja Lietuvos (53,2 proc.), Vokietijos (25,7 proc.) ir Rusijos (4,1 proc.) piliečiai. Vietos turizmo srityje labai aiškiai dominuoja turistai ir vienai dienai atvykstantys lankytojai iš trijų apskričių – Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno, sudarantys apie 80 proc. viso vietos turizmo. Tarp visų į Neringos savivaldybę atvykstančių asmenų dominuoja turistai (t. y. asmenys, apsistojantys bent vienai nakčiai), sudarantys apie 91 proc. visų atvykstančiųjų. Bornholmo Regioninių ir turizmo tyrimų centro (Danija) atlikta Kuršių Nerijos lankytojų apklausa rodo, kad pagrindiniai turistų traukos šaltiniai yra įspūdingas gamtovaizdis, Baltijos jūra bei Kuršių marios bei ramybė ir tyla kurorte. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus šaltinius, net 78,3 proc. apklaustųjų nurodo laisvalaikį/atostogas/poilsį pagrindiniu apsilankymo savivaldybėje tikslu. Dar 17,4 proc. apklaustųjų pagrindiniu apsilankymo tikslu nurodo vietinių įžymybių apžiūrėjimą. Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2005 metais Neringos savivaldybėje buvo apgyvendinta 41,6 tūkst. svečių. Iš visų Klaipėdos apskrities savivaldybių tai yra vienas geriausių rodiklių. Daugiau svečių apgyvendinta tik Palangos (186,9 tūkst.) ir Klaipėdos miesto (121,1 tūkst.) savivaldybėse. Neringos savivaldybė daugiau nei 5 kartus lenkia Klaipėdos rajono savivaldybę ir daugiau nei 7 kartus likusias apskrities savivaldybes. Neringos savivaldybės apgyvendinti svečiai sudaro 17 proc. visų Klaipėdos apskrities (skaičiuojant be Klaipėdos miesto savivaldybės, kurios apgyvendinti svečiai sudarė 33,1 proc. visų apskrities apgyvendintų svečių) apgyvendintų svečių skaičiaus. Apgyvendintų svečių skaičius Klaipėdos apskrityje 2002 – 2005 metais, tūkst. Administracinis vienetas 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. Lietuvos Respublika 752,1 847,5 1119,1 1325,6 Klaipėdos apskritis 224,3 247 306,4 365,7 Klaipėdos m. sav. 62 69,7 92,6 121,1 Klaipėdos r. sav. 4,6 6,8 6,6 7,8 Kretingos r. sav. 0,9 1,1 1 0,8 Neringos sav. 30,6 38,4 41,2 41,6 Palangos m. sav. 122,2 126 157,1 186,9 Skuodo r. sav. 1,2 1 1,5 1,3 Šilutės r. sav. 2,7 3,9 6,5 6,2 Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

  - Nida

Iki XXa. antrojo dešimtmečio Nidą sudarė keturios gyvenvietės: Atragino, Senojo Nidos kaimo, Skruzdynės ir Purvynės, kurias jungė viena gatvė-kelias ir supo aktyviai rekreacijai naudojama miškoparkinė zona. Iš 1942 m. dailininko fotografo Pawlo Isenfelso sudaryto Nidos plano matyti, kad visos keturios Nidos gyvenvietės jau sudarė urbanistinį kompleksą, kurį kirto viena pamario gatvė ir supo miškoparkinė teritorija, kurioje buvo įrengtos poilsio ir vietovių apžvalgos aikštelės, pasivaikščiojimo takai. Gyvenvietė ypač tampriai buvo susieta keliais, keliukais ir pasivaikščiojimo takais bei takeliais su pajūrio Pamario palve praeinančiu keliu ir jūros paplūdimiu. Plane aiškiai matyti urbanizuotą vietovę kertančių kraštotvarkinių juostų sutvarkymo skirtumai.

Nors Tarybų valdžios metais gyvenvietę supančioje miškoparkinėje zonoje atsirado naujų statybų kompleksai, tačiau senoji Nida neprarado Atragino, Senojo Nidos kaimo, Skruzdynės ir Purvynės gyvenviečių apstatymo savitumų, išlaikė keturių gyvenviečių urbanizuotos vietovės kraštotvarkinius skirtumus. Šiuo metu Nidoje gyvena apie 1650 žmonių. Tai administracinis Neringos miesto centras.

  - Preila

1843 - 1845m. gyvenvietę įkūrė užpustyto Naujųjų Naglių kaimo gyventojai. 1849m. Preiloje gyveno 84 žmonės. Tais pačiais metais pradėjo veikti iš Naujųjų Naglių perkelta mokykla.

Nors gyvenimas Preiloje nebuvo lengvas - gyventojų daugėjo: 1864m. užregistruota 453, 1871m. - 123, 1895m. - 133, 1897m. - 225, 1905m. - 207, 1919m. - 238, 1923m. - 250 žmonių.

1907 m. mokyklai pastatytas naujas pastatas. XX a. pr. Preiloje jau veikė vienas viešbutis.  Šiuo metu Preiloje gyvena apie 205 žmonės.

Pati Preilos gyvenvietė siaura 1,75 km ilgio juosta glaudžiasi prie marių Preilos kopagūbrio papėdėje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą gyvenvietę su Pajūrio palve praeinančiu keliu ir jūros paplūdimiu jungė nedaugiau išplėtotas kelių ir takų tinklas. Kelio ir takų jungtis, nors ir neženkliai, tačiau išskyrė urbanizuotą vietovę iš gretimų teritorijų. Tarybų valdžios metais ir po Nepriklausomybės atkūrino funkciniai gyvenvietė ryšiai tapo daugiau kanalizuoti vienoje trasoje ir teritorijos, kaip urbanizuotos vietovės, funkcinio panaudojimo sklaida net sumažėjo. Šioje urbanizuotoje vietovėje kraštotvarkinių zonų kraštovaizdžio skirtumai išliko beveik nepakitę.

  - Memorialinės vietos ir objektai

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą memorialinės vietos ir objektai priskiriami viešosios pagarbos nekilnojamajam kultūros paveldui. Tai mirusiųjų ir žuvusiųjų palaidojimo ir atminimo vietos (karių, sukilėlių, pasipriešinimo okupantams dalyvių ir kitos neveikiančios kapinės ir pavieniai kapai). Pagal Įstatymą viešosios pagarbos paveldui priskiriami ir sakraliniai objektai. Tačiau nekilnojamojo paveldo sakraliniai objektai, turintys kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę gali būti priskirti viešojo pažinimo ir naudojimo paveldui. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro turinį, memorialinės vietovės ir vietos, ir objektai suskirstyti į dvi grupes: laidojimo ir įvykių.

Laidojimo vietos. Joms priskirtos ne tik nebeveikiančios kapinės bei kapai, bet ir veikiančios kapinės ir kapai, kuriuose yra kultūrinę vertę turinčių objektų. Nemažai senųjų kapinių XVIII a. palaidota kopose ir jų vietos nebežinomos. Kitos, vėliau atpustytos ir išardytos vėjo, liudija buvusių gyvenviečių vietas. Dar kitos tebestovi dabartinėse gyvenvietėse arba netoliese jų. Senosios laidojimo vietos, be memorialinės, turi ir archeologinę, sakralinę, meninę, etnologinę, etnografinę reikšmę.

Prie viešosios pagarbos vietų ir objektų priskirtinos Miškininkų kapinės ir jose stovintis atminimo paminklas Georgui Dovidui Kuwertui, pastatytas 1864 metais. G. D. Kuwertas 1825 metais pradėjo apsodinti pušimis Nidai gręsiančią kopą. Savo darbais jis įrodė, kad galima “sutramdyti” įsisiautėjusią pustomo smėlio stichiją ir sugrąžinti Nidos gyventojams ramybę. Kapines supa taipogi jo išauginto miško likučiai. G. D. Kuwertas mirė 1856 metais Meloviškiuose, tačiau dėkingi to meto nerijos gyventojai jį palaidojo šalia tėvo. Kuwertų antkapinis paminklas Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotas kaip statinys, turintis meninę vertę. Ne tik antkapinis paminklas, bet ir pačios kapinės turi istorinę reikšmę. Kapinės registruotos kaip laidojimo vieta kultūros vertybės statusu memorialinių vietovių sąraše.

Nerijos kapinėse yra išlikę senųjų antkapinių paminklų – krikštų bei įvairaus laiko kryžių, bylojančių apie etninių bendrijų pasaulėžiūrą, kultūros raidą. Krikštai - tai įvairaus dydžio profiliuotos lentos, dažniausiai statomos mirusiojo kojūgalyje. Šitie mediniai antkapiniai paminklai nedideli, puošti drožiniais, menančias keistas būtybes - rupūžes, šikšnosparnius, paukščių ir žirgų galvas. Beveik visi nerijos kapinėse likę kuršių senieji antkapiniai paminklai - tai tautodailininko E. Jonušo pagamintos kopijos. Dauguma jų – Nidos ir Juodkrantė kapinėse.

Visos Kuršių nerijos Lietuvos dalies neveikiančios kapinės yra įrašytos Kultūros vertybių registre. Veikiančios kapinės, vienokiu ar kitokiu požiūriu yra viešosios pagarbos vietos ir, jei jose yra reikšmingi antkapiniai paminklai ar kitokie vertingi priklausiniai yra svarbios etnologijai ir kultūros istorijai.

    - Senosios kapinės, esančios Nidoje

Senosios Nidos kapinės randasi Neringos mieste, Pamario g. ant kalvos - į pietvakarius yra bažnyčia, į rytus, pietryčius – status skardis, Pamario g., kitur aplink – pušynas.  Šioms kapinėms priskiriama istorinė, etnografinė ir meninė vertė.  Amžius – XIX a. pab. – XX a.pr.

Trys paskutinieji autentiški 
Nidos kapinių krikštai.

Kuršių nerijos gamtinis ir etnokultūrinis unikalumas įvertintas Lietuvoje ir pasaulyje. 1991 m. Kuršių nerijoje įsteigtas Nacionalinis parkas, kuris įtrauktas į Pasaulinį paveldo vertybių registrą. Senosios Nidos (kaip ir kitų Neringos gyvenviečių) kapinės – reikšminga šio krašto etnokultūrinio paveldo sudėtinė dalis.

Svarbiausi Nidos kapinaičių kultūrinės vertės požymiai:

- Kraštovaizdinis aspektas. Ant aukštos kalvos įrengtos Nidos kapinaitės išsiskiria bendrame gyvenvietės kraštovaizdyje, praturtina jį.

- Architektūrinė meninė reikšmė. Nidos kapinaitės buvę raiškiu memorialiniu architektūriniu ansambliu, kurį formavo originalūs mediniai antkapiniai paminklai (krikštai, kryžiai), aptvaras su vartais, želdiniai.

- Etnokultūrinis aspektas. Neringos kapinės reikšmingos etnokultūriniu aspektu, kaip savitos šio krašto laidojimo kultūros, memorialinės liaudies architektūros pavyzdys.

- Kultūrinio turizmo vystymo aspektas. Kapinaitės gausiai lankomos, tai svarbus turistinės traukos objektas šiandieninėje Nidoje.

      - Kapinių istorija ir raidos analizė

Istorinės etninės situacijos sudėtingumas ir kaita, įvairių kultūrų sankirta atsispindėjo ir Kuršių nerijos memorialinėje architektūroje. Prieš ateinant kuršiams, čia gyveno prūsai ir lietuviai, o vokiečiai į šį kraštą kėlėsi per visą laikotarpį  nuo ordino valdymo pradžios. Nida – seniausias ordino dokumentuose minimas Neringos kaimas (1385 m.). Į dabartinę vietą nidiečiai atsikėlė 1732 m. Panašu, kad esama kapinaičių vieta prie bažnyčios nesikeitė nuo gyvenvietės įsikūrimo (mūrinė bažnyčia pastatyta 1888 m., turbūt ankstesnės medinės bažnyčios vietoje). Tikslesnių atsakymų apie pirmųjų palaidojimų vietą ir laiką bei medinės bažnyčios vietą galima būtų tikėtis atlikus archeologinius tyrimus.

Nidos kapinės atsirado 1732 m., kartu su trečiosios Nidos persikėlimu į dabartinę Nidos vietą. Pirmieji Nidos gyventojai, bijodami, kad nepasikartotų pirmosios ir antrosios Nidos, tame tarpe ir kapinių užpustymai, vietą kapinėms parinko šiaurės-rytų Nidos pakraštyje, ant bevardės kopos. Nes tame ruože, link jūros, kopų sutvirtinimo ir želdinimo darbai jau buvo baigiami ir smėlio užpustymas negrėsė.

Kapinėse buvo laidojami tik Nidos gyvenvietės gyventojai. Pagal esamus ant antkapinių paminklų užrašus, galima spręsti, kad kapinės per savo egzistavimo laiką, plėtėsi iš rytų į vakarų pusę.

Kuršių nerijos gyventojai kapinėse, ant kapų, statydavo antkapinius paminklus, kuriuos vietos gyventojai vadindavo krikštais. Juos gamindavo iš medžio, puošdavo pjaustytu ornamentu. Tie paminklai krikštai buvo savo gamybos ir turėjo gilias, savas liaudiškas, būdingas šiam kraštui, tradicijas.

Krikštuose pasireiškia kažkas panašaus į stilizuotas žmonių, arklių ar paukščių figūras. Antkapinių paminklų/krikštų kilmė yra daug ankstyvesnė, negu krikščionybė, nors gyventojai juos ir pavadino krikštais, krikštužiais, krikšteliais.

Kapinaitės restauruotos 1974 metais, restauravimo projekto autorius liaudies meistras E. Jonušas. Darbus atliko Klaipėdos restauravimo dirbtuvės. Buvo restauruoti pagrindiniai antkapiniai paminklai ir kai kurie antkapiai.

Esamas stačiakampis kapinių sklypas atitolęs nuo bažnyčios. Kapinaitės aptvertos neaukšta statinių tvora. Tvoroje buvę varteliai ir vartai, aprėminti aukštais stulpais, virš jų – lenta su įrašu.

Nidos kapinės 1923 m.

Laidota gana taisyklingomis eilėmis, kapo vietą žymėdavo kupstelis ir medinis antkapinis paminklas (krikštas, kryžius). Tipologiniu aspektu kapinaitės negali būti traktuojamos kaip šventoriaus kapinės, tai daugiau kaimo kapinaičių tipas. Istorijos bėgyje kapinių vaizdas, antkapinių paminklų tipai keitėsi, tačiau išlaikė pajūrio krašto kapinių tvarkymo tradicijas. Seniausieji antkapiniai paminklai – krikštai, pagaminti iš storų lentų, kurių kontūre išpjaustyti įvairiausi siluetai (arklių, paukščių, roplių, žmonių, augalų, kryželių, urnų ir kitokie). Krikštai buvę spalvingai dažyti. Krikštų atsiradimas sietinas tiek su iš pagonybės laikų ateinančiomis tradicijomis, tiek ir su vokiškosios Baltijos jūros pakrantės kultūros įtaka. Vėliau atsiradę žemieji kryžiai formavosi lietuviškos, prūsiškos bei vokiškos kultūrų sandūroje. Jei lakoniški, paprastesnių formų žemieji kryžiai buvo paplitę platesniame pajūrio regione, tai žemieji kryžiai su aiškiais etnografinio ornamento bruožais dažniau sutinkami Nidoje ir kitose Neringos kapinėse. Šiame amžiuje atsiradę antkapiniai paminklai atnešti miesto kultūros. Tai betoniniai sarkofagai ar tik sarkofago formos bortai, metaliniai kryžiai ant betoninių pamatų ir pan. Kaip kapinės atrodė pokario laikotarpiu, galima spręsti iš 1969 m. Jonušo atliktos inventorizacijos.

      - Kapinių dabartinė būklė ir plėtros perspektyvos

Fizinė būklė – patenkinama. Nyksta mediniai kryžiai. Kapinės aptvertos medine tvora (aukštis – 1m.). Į kapines yra trys įėjimai – du pietų gale ir vienas šiaurinėje dalyje. Du lygiagretūs takeliai jungia pietinius ir šiaurinį įėjimus. Dar du, taip pat lygiagretūs, jungia minėtuosius. Šiuo metu kapinės labai sunykusios, autentiškų antkapinių paminklų liko nedaug. Dauguma medinių paminklų (krikštų, kryžių), atkurti vietinio skulptoriaus E.Jonušo. Kapinių kampe įrengta tankiai sustatytų krikštų grupė – ekspozicija, taipogi atkurta E.Jonušo. Kiek geriau išlikę, XIX a. pab. – XX a. pr. metaliniai kryžiai, betoniniai sarkofagai. Šeši antkapiniai paminklai įtraukti į Kultūros vertybių registrą kaip dailės vertybės. Pokario metais atsirado naujų antkapinių paminklų, tai – tradiciniai kryžiai ir krikštai, šiuolaikiniai kontekstualūs mediniai paminklai. Apie kelias naujai sutvarkytas kapavietes įrengti borteliai.

Dabartiniu metu kapinėse yra apie 457 kapus. Kapinių plotas 70x76 metrai. Ant pusės jų yra išlikę betoniniai ar mediniai antkapiai. 149 kapai turi antkapinį paminklą. Antkapinius paminklus galima suskirstyti į tris rūšis: krikštai – 95, mediniai kryžiai – 33 ir 12 geležinių kryžių.

1963 metais, Neringos miesto LDT Vykdomojo komiteto sprendimu, kapinės laidojimui uždarytos. Kapinės aptvertos vertikalių lotelių tvora.

1980 metais prie paminklo pritvirtinta paminklinė lenta, kurioje yra toks užrašas:

„Istorijos paminklas, senosios Nidos kapinės. Saugomos valstybės.“

Kuršių nerijos antkapiniams paminklams būdinga tai, kad jie atėję iš pagonystės laikų. Ir kad juos gamindavo patys gyventojai, įliedami į jų ornamento elementus vietines tradicijas ir papročius.

Antkapinių paminklų ir kapo tvarkymo reglamente numatytas siekis  išsaugoti natūralų miško vaizdą, taktišką kapaviečių įsijungimą į gamtinę aplinką. Daugumoje – tai žali, kukliais augalais pabrėžti kauburėliai, pavienių kapų borteliai ar sarkofagai. Griežtai draudžiamas didesnio ploto, t.y. šeimos kapavietės apribojimas bortais ar tvoromis. Leistinas tik sąlyginis, neištisinis (stulpeliais, augalais) šeimos kapo teritorijos pažymėjimas. Naujai statomi autentiškų formų antkapiniai paminklai privalo būti kontekstualūs, organiškai įsirišti į aplinką, neišskirti iš jos.

Tvarkant kapines,  būtina juridiškai užtikrinti kapinių tvarkymo reglamento laikymąsi. Rekomenduojama skiriant vietą naujam laidojimui sudaryti sutartį su artimaisiais įpareigojančią tvarkyti kapą pagal patvirtiną reglamentą.

Neringos miesto senųjų kapinių fiksavimo ir restauravimo projektavimo darbai vykdomi su pertraukomis nuo 1989 m. Preilos ir Pervalkos kapinių tyrimo projektavimo darbai užbaigti 1993 m.

Dabartinę būklę palyginus su 1969 m. E. Jonušo atliktos kapinių inventorizacijos duomenimis nustatyta eilė pokyčių. Neišliko dauguma senų medinių antkapinių paminklų. Dalis medinių kryžių kūrybiškai pakeista į krikštus. Yra naujų palaidojimų bei keletas palaidojimų į šeimos kapus.

Kapinėse iškirsti seni alyvų krūmai, formavę jaukias kapinių vidines erdves. Prieš 30 metų atstatyta kapinių tvora vėl apipuvusi. Autentiški vartai nebuvo atstatyti.

Kapinės prižiūrimos, jų būklė nebloga. Vyksta pastovūs tvarkymo – restauravimo darbai. Senieji krikštai sugrupuoti atskiroje zonoje, į ekspoziciją. Kapinės papildomos naujais krikštais, statant juos sunykusių antkapinių paminklų vietose. Šeši antkapiniai paminklai – kryžiai, įtraukti į Kultūros vertybių registrą.

Pagal Paminklotvarkos sąlygas senųjų Nidos kapinių naudojimo režimas turi būti „rezervacinis“, o tvarkymo režimas – „restauravimo atkūrimo“.

Rezervacinis režimas – tai naudojimo apribojimai ir sąlygos, apsaugančios visus išlikusius autentiškumo ir kiekybės požymius nuo praktinio naudojimo neigiamo poveikio ir sudarančios įvairiapusio eksponavimo galimybes. Tokiose vertybėse bet kokia ūkinė veikla uždrausta, išskyrus veiklą, susijusią su tokių vertybių priežiūra, tvarkymu ir eksponavimu.

Pagal rezervacinį režimą leidžiama naudoti nekilnojamąsias kultūros vertybes tik tokiomis apimtimis, kurios nekeičia tokių vertybių apimties ir sudėties, nežaloja autentiškumo požymių; atlikti darbus, susijusius su nekilnojamų kultūros vertybių naudojimo paskirties ir eksponavimo realizavimu, ir darbus, leidžiamus pagal nustatytus tvarkymo režimus ir priežiūros sąlygas.

Restauravimo – atkūrimo režimas – tai visuma tam tikrų darbų, restauruojančių visus išlikusius vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius ir atkuriančių buvusią visumos kultūrinę vertę.

Memorialinių vietovių naudojimo tikslas yra šių vertybių saugojimas nuo natūralaus autentiškos medžiagos savaiminio nykimo, ribotai naudojant jas pagal pirminę paskirtį arba kultūros ir mokslo pažinimo tikslams ir pastoviai prižiūrint, sudarant sąlygas jas eksponuoti, viešai lankyti ir propaguoti, išsaugant tokių vietovių autentišką sudėtį ir apimtį, pagrindinius kultūrinės vertės požymius.

Nidos kapinėms nustatytas rezervacinis naudojimo režimas, nes jose būtina išsaugoti visą likusį autentą:

- Pagrindinis Nidos kapinių panaudojimo tikslas – kultūra ir mokslinis pažinimas (moksliniai tyrimai, kultūrinis švietimas, muziejinis eksponavimas, kultūrinis turizmas).

- Memorialinė funkcija (naujesniems, artimųjų lankomiems kapams).

- Pagal pirminę – laidojimo paskirtį Nidos kapinės gali būti naudojamos tik kaip didelė išimtis. Leidimas laidojimui senosiose Nidos kapinėse gali būti išduotas tik į šeimos kapą ar labiausia miestui nusipelniusiems Nidos piliečiams. Naujų palaidojimų skaičius turi būti griežtai reglamentuotas, kad kapinės neprarastų autentiškumo požymių.

Memorialinių vietovių tvarkymo, konservavimo, fragmentinio restauravimo ir dalinio atkūrimo darbų tikslas yra atskleisti šių teritorijų kultūrinę vertę, išsaugoti autentišką jų sudėtį ir apimtį bei pagrindinius kultūrinės vertės požymius, eksponuoti tokias vietoves ar jų atskiras dalis ir elementus, atkurti prarastus elementus.

Nidos kapinių tvarkymui nustatytas restauravimo atkūrimo režimas.

Svarbiausi šių kapinių tvarkymo tikslai:

- Kadangi Nidos kapinės praradę daug autento, todėl būtina išsaugoti visą likusį autentą.

- Kadangi Nidos kapinės praradę daug autento, todėl tikslinga atkurti visumos kultūrinę vertę.

- Įvertinant kultūrinio turizmo reikšmę Nidai leistinas kultūrinės vertės, informatyvumo ir turistinio atraktyvumo papildymas, išvystant esamą antkapinių paminklų ekspoziciją.

1999 m. parengtame  Nidos senųjų kapinių restauravimo ir sutvarkymo projekte numatyta tokia veikla: teritorija aptveriama medine statinių tvora, pagal fotografijas atkuriami centriniai vartai ir varteliai. Paliekamas susiformavęs žiedinis takas, jo danga sutvirtinama. Laidojimo kvartaluose takai prie kapų neįrengiami, visoje teritorijoje paliekama veja. Kapinių želdiniai papildomi alyvomis, nes pastaraisiais metais iškirtus pasenusius alyvų krūmus, kapinių erdvė tapo mažiau jauki, per tuščia. Alyvos sodinamos prie šiaurinės kapinių tvoros vizualiniam atsitvėrimui nuo greta pastatytų poilsio namų. Kitose vietose alyvos sodinamos grupėmis, kulisė principu dalijančiomis vidaus erdvę į vizualiai atskirai suvokiamas zonas. Sunykusių kapų teritorija neplaniruojama, paliekami esami neryškūs kapų kauburėliai neatstatinėjant jų formos. Esami antkapiniai paminklai saugomi, restauruojami ir prižiūrimi. Stiprinant kapinių istorinį įvaizdį, atkuriami antkapiniai paminklai – mediniai kryžiai. Atkuriami paminklai grupuojami vizualiai reikšmingiausiose kapinių zonose ir statomi pavieniai projekte pasirinktose vietose. Kapo vieta prie atstatomų anoniminių kryžių neryškinama, kapo kauburys neatstatinėjamas.

Tačiau dėl lėšų trūkumo šis projektas nebuvo įgyvendintas ir kapinės iki šiol tebėra nerestauruotos.

    - Evangelikų liuteronų senosios kapinės, esančios Preiloje.

Šioms kapinėms priskiriama istorinė ir meninė vertė. Kapinės randasi Preiloje, Preilos g. ant nedidelio pakilimo. Iš pietų pusės kapines riboja aukštos įtampos elektros linija, miškas, iš visų kitų pusių – miškas. Kapinių plotas - 0,136 ha.

3.5.2.1.Kapinių istorinė raida

Preilos senosios kapinės buvo atidarytos apie 1836 metus ir randasi Preilos gyvenvietės vakarinėje pusėje. Paskutiniai palaidojimai buvo iki 1964 m. Nuo 1964 m. dalinai neveikiančios.

Kapinės yra Kuršių nerijos miške, parko teritorijoje, kurioje ūkinė veikla nevykdoma.  Privažiavimas miško keliuku.

      - Dabartinės kapinių situacijos analizė

Kapinės aptvertos medine tvora (aukštis – 1 m.). Iš rytų pusės yra dvivėriai varteliai (plotis – 3 m.). prie kapų išlikę tik mediniai ir metaliniai kryžiai. Metaliniai kryžiai masyvūs. Kai kurie daryti pagal individualų užsakymą, pavardės ir datos išlietos tiesiai ant kryžių. Prie dviejų kryžių likę tik metalinių kryžių pamatai.

Mediniai kryžiai paprasti, dauguma jų su užrašais, kurie įrėžti kryžiaus centre. Daug medinių kryžių sunykę arba išlikę tik jų liekanos, keletas sukrauta patvoryje. Medinių krikštų nebėra, išskyrus atmintinį krikštą, pastatytą 1976 m. Liudvikui Gediminui Rėzai 200 – ųjų metinių proga.

Be antkapinių medinių ir metalinių kryžių, kapinėse yra vienas kapas su betoniniu kryžiumi, trys kapai su antkapiniais betoniniais paminklais. Visi šiuo metu esantys paminklai statyti XX a. pr. Užrašai ant paminklų vokiški.

Kapinėse dominuoja kapai su betoniniais antkapiais, nors yra keletas kapų ir su mediniais. Šiuo metu daugumos kapų vietos tik spėtinos. Kapinėse palaidoti Preilos gyventojai. Teritorijoje auga tujos, kadagiai, alyvų krūmai, pušys.

Pagal Kultūros paveldo centro aprašą, senųjų kapinių būklė yra bloga. Nyksta kapai ir antkapiniai mediniai kryžiai. Prižiūrima tik keletas kapų. Tiesiant aukštos įtampos elektros liniją, dalis kapinių pietų pusėje sunaikinta. Aplinką darko kapinių pietinėje pusėje nutiesta aukštos įtampos elektros linija ir pastatyta transformatorinė pastotė. Kapinių išmatavimai – 38x35 m.

Kapinių teritorijos aptvėrimui pagal rastą nuotrauką suprojektuota tvora, vartai ir varteliai. Prie kapinių tvoros numatyta atkurti čia buvusį etnografinį šulinį. Prie tako gali būti pastatyti mediniai suolai. Numatyti pradiniai teritorijų tvarkymo darbai (krūmų, medžių sanacija (gerinimas, gydymas), kapaviečių išryškinimas), apželdinimas, takų į kapines įrengimas, naujų želdinių pasodinimas.

  - Projekto SSGG analizė

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| --- | --- |
| Neringos savivaldybės administracija yra Neringos savivaldybės vykdomoji institucija, teikianti viešąsias paslaugas švietimo, kultūros, verslo, socialinės, sveikatos, aplinkosaugos, rekreacijos ir turizmo, transporto ir kitose srityse. Veikla finansuojama iš valstybės biudžeto. | Neringos savivaldybėje nėra padalinio (specialistų), inicijuojančio turizmo plėtros projektus, koordinuojančio turizmo sektoriaus veiklą |
| Parengtas Neringos savivaldybės plėtros strateginis planas 2007-2013 metams, kuriame išdėstyti savivaldybės perspektyvos prioritetai bei strateginiai tikslai ir uždaviniai. Parengtas planas leidžia sistemingai pasiekti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius bei juos įgyvendinti. |  |
| Stipri organizacijos vidinė struktūra, funkcijų pasiskirstymas, aiškūs veiklų uždaviniai, tikslai, pakankama patirtis įgyvendinant projektus. |  |
| Unikalus kraštovaizdis, sukurta turizmo, poilsio ir rekreacijos sistema Neringoje. Turtingas istorinis-kultūrinis paveldas, lankytinų objektų gausa |  |
| Kuršių Nerijos nacionalinio parko statusas užtikrina gamtos ir rekreacinių išteklių išsaugojimą, darnios plėtros galimybes | Nepakankamai viešinamos Neringos kaip kurorto ir turizmo paslaugų centro galimybės užsienio rinkose |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| Teisinio pagrindo darniai rekreacijos ir turizmo plėtrai saugojamose teritorijose sudarymas, konstruktyvus savivaldos institucijų ir saugomų teritorijų tarnybų bendradarbiavimas. Memorialinių vietovių naudojimo tikslas yra šių vertybių saugojimas nuo natūralaus autentiškos medžiagos savaiminio nykimo, ribotai naudojant jas pagal pirminę paskirtį arba kultūros ir mokslo pažinimo tikslams ir pastoviai prižiūrint, sudarant sąlygas jas eksponuoti, viešai lankyti ir propaguoti, išsaugant tokių vietovių autentišką sudėtį ir apimtį, pagrindinius kultūrinės vertės požymius. | Nepakankamas valstybinis finansavimas |
| Neringos savivaldybės strateginės plėtros plano vienas iš uždavinių yra -„Gerinti miesto urbanistinį kraštovaizdį“, parengti ir įgyvendinti etnografinių kapinių sutvarkymo ir krikštų restauracijos programą. Tai padėtų išsaugoti ir puoselėti nykstantį istorijos paveldą ateinančioms kartoms. Kuršių nerijos nacionalinio parko generaliniu plane prie skyriaus „Bažnyčios aplinka ir kapinės” išskiriamas uždavinys išsaugoti istorinę aplinką. |  |
| Augantys atvykstamojo turizmo srautai Lietuvoje. Palyginti su 2005 metais, 2008 metais lankytojų skaičius Neringoje išaugo septyniais tūkstančiais. |  |
| Senosios Nidos ir Preilos kapinės – reikšminga šio krašto etnokultūrinio paveldo sudėtinė dalis. Visos Kuršių nerijos Lietuvos dalies neveikiančios kapinės yra įrašytos Kultūros vertybių registre. | Nidos senųjų kapinių fizinė būklė – patenkinama. Nyksta mediniai kryžiai. Preilos senųjų kapinių būklė yra bloga. Nyksta kapai ir antkapiniai mediniai kryžiai. Prižiūrima tik keletas kapų. |
| Augančios pasinaudojimo ES struktūrinių fondų lėšomis galimybės. | Nesugebėjimas pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama dėl ribotų savivaldybės finansinių resursų, administracinių gebėjimų stokos, privataus verslo iniciatyvos stokos |
| Augantis dėmesys darniam teritorijų vystymui ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimui | Saugomų teritorijų tarnybos institucijų ir savivaldybės konfrontacija rekreacijos ir turizmo plėtros srityje stabdys viešojo ir privataus sektorių iniciatyvas, infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą |
| Kultūros paveldo pasiekiamumo didinimas, jų aplinkos pritaikymas turizmui ir bendruomenės reikmėms |  |

- ORGANIZACIJOS PLĖTROS GALIMYBIŲ APIBŪDINIMAS

4.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos

Projekto įgyvendinimo alternatyvos susijusios su etnografinių kapinių restauracijos modeliavimu ir optimaliu pritaikymu pagal projekto veiklas. Nagrinėjamos trys projekto įgyvendinimo alternatyvos:

- Nieko nedaryti (netvarkyti).

- Senųjų Nidos ir Preilos kapinių sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms paslaugoms ir stovyklos amatininkams organizavimas .

- Senųjų Nidos ir Preilos kapinių atnaujinimas.

Siekiant išspręsti Nidos ir Preilos etnografinių kapinių restauravimo problemą, buvo apsvarstytos šios problemos sprendimo alternatyvos:

Pav. Probleminės situacijos sprendimo alternatyvos

1 alternatyva: nedaryti nieko

Ši tolimesnės veiklos alternatyva neišspręs susidariusios Nidos ir Preilos etnografinių kapinių nykimo tendencijos situacijos. Alternatyva „Nedaryti nieko“ yra dabartinės situacijos išsaugojimas. Ji nereikalauja jokių papildomų sąnaudų projekto diegimui nei išlaidų tolimesniam jos išlaikymui. Problemos sprendimas paliekamas savieigai ir tokiu būdu modeliuojama,  kaip keisis probleminė padėtis, nedarant jokių investicijų bei nekeičiant dabartinės situacijos.

2 alternatyva:

| Veikla | Veiklos įgyvendinimo pagrindimas | Įgyvendinimo kaštai, EUR |
| --- | --- | --- |
| Kapinių tvarkybos projekto parengimas | Kapinių tvarkymas galima tik tuomet, kaip bus parengta visa techninė dokumentacija (tvarkybos projektas) | 80.240 |
| Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Natūralios velėnos takai kapinėse yra labai neryškūs, neišsiskiria iš aplinkos, todėl kapinės atrodo apleistos, nesutvarkytos. Žmonės, dažnai nepastebėdami, kur baigiasi takas, eina ne per takus, mindžioja kapavietes. Todėl numatytas takų kapinėse sutvirtinimas žvyro-molio mišiniu, nuolydžių suformavimas prie įėjimų į kapines. Kelio ruožo nuo pagrindinės gatvės iki kapinių išasfaltavimas. Aplinka neįgaliesiems nėra pritaikyta. Šiuo atveju žmonių, turinčių negalę, socialinis dalyvavimas yra labai ribotas. Numatoma įrengti nuolydžius. | 41.123 |
| Kapinių apšvietimo įrengimas | Gyventojų, turistų komfortabilumui, saugumui bei aplinkos gerinimui, kapinėse įrengiamas apšvietimas šalia įėjimų į kapines ir šalia takų pačiose kapinėse. | 14.000 |
| Vandens šulinių įrengimas | Numatomi atlikti darbai - šulinių įrengimas. Jis būtinas, nes šiuo metu kapinės nėra tinkamai aprūpinamos vandeniu, kuris reikalingas kapinių želdiniams prižiūrėti. | 23.170 |
| Kapinių tvoros ir vartų restauravimas | Kapinių tvoras būtina restauruoti, nes prieš keliasdešimt metų atstatyta kapinių tvora vėl apipuvusi. Autentiški vartai nebuvo atstatyti. | 14.731 |
| Kapinių augmenijos sutvarkymas | Augmenijos atsodinimas, aplinkos sutvarkymas. Iškirtus senus želdinius, vietoj jų nebuvo pasodinti kiti, todėl kapinių aplinka nebe tokia jauki ir graži. | 4.000 |
| Suoliukų įrengimas | Prie kapinių įėjimo žmonių patogumui numatyta įrengti suoliukus. | 2.499 |
| Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas | Suorganizavus tradicinių amatų stovyklą, skirtą studentams, besidomintiems drožyba, bus pakeltas ne tik teorinis žinių lygis apie tautodailę, drožybą, bet ir praktiniai įgūdžiai tokioje nykstančioje srityje kaip krikštų, vėtrungių drožyba. | 80.240 |

3 alternatyva:

| Veikla | Veiklos įgyvendinimo pagrindimas | Įgyvendinimo kaštai, EUR |
| --- | --- | --- |
| Kapinių tvarkybos projektų parengimas | Kapinių sutvarkymas galimas tik tuomet, kaip bus parengta visa techninė dokumentacija (tvarkybos projektai) | 80.240 |
| Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Natūralios velėnos takai kapinėse yra labai neryškūs, neišsiskiria iš aplinkos, todėl kapinės atrodo apleistos, nesutvarkytos. Žmonės, dažnai nepastebėdami, kur baigiasi takas, eina ne per takus, mindžioja kapavietes. Todėl numatytas takų kapinėse sutvirtinimas žvyro-molio mišiniu, nuolydžių suformavimas prie įėjimų į kapines. Kelio ruožo nuo pagrindinės gatvės iki kapinių išasfaltavimas. Aplinka neįgaliesiems nėra pritaikyta. Šiuo atveju žmonių, turinčių negalę, socialinis dalyvavimas yra labai ribotas. Numatoma įrengti nuolydžius. | 41.123 |
| Naujų takų įrengimas | Kapinaitėse yra susiformavę natūralios velėnos takai (Nidos kapinaitėse žiedo tipo apie 200 metrų takų. Preilos - apie 30 metrų). Tų takų nepakanka, nes nėra galimybės prieiti prie kapų ir iš arčiau apžiūrėti paminklus. Kad žmonės turėtų tokią galimybę, būtina įrengti daugiau takų, kad nebūtų mindžiojama kavinaitėse tarp takų esanti veja. | 17.380 |
| Kapinių apšvietimo įrengimas | Gyventojų, turistų komfortabilumui, saugumui bei aplinkos gerinimui, kapinėse įrengiamas apšvietimas šalia įėjimų į kapines ir šalia takų pačiose kapinėse. | 14.000 |
| Mašinų aikštelės šalia kapinių įrengimas | Netoli Nidos kapinių yra nedidelė, vos kelius automobilius talpinanti automobilių stovėjimo aikštelė, tuo tarpu prie Preilos etnografinių kavinaičių nėra vietos pastatyti automobiliui. Šia alternatyva numatoma praplėsti Nidoje esančią automobilių stovėjimo aikštelę ir įrengti naują prie Preilos kapinaičių. | 20.274 |
| Vandens šulinių įrengimas | Numatomi atlikti darbai - šulinių įrengimas. Jis būtinas, nes šiuo metu kapinės nėra tinkamai aprūpinamos vandeniu, kuris reikalingas kapinių želdiniams prižiūrėti. | 23.170 |
| Kapinių tvoros ir vartų restauravimas | Kapinių tvoras būtina restauruoti, nes prieš keliasdešimt metų atstatyta kapinių tvora vėl apipuvusi. Autentiški vartai nebuvo atstatyti. | 14.731 |
| Kapinių augmenijos sutvarkymas | Augmenijos atsodinimas, aplinkos sutvarkymas. Iškirtus senus želdinius, vietoj jų nebuvo pasodinti kiti, todėl kapinių aplinka nebe tokia jauki ir graži. | 4.000 |
| Suoliukų įrengimas | Prie kapinių įėjimo žmonių patogumui numatyta įrengti suoliukus. | 2.499 |

4.2. Projekto idėja, uždaviniai

Siekiant geriau suprasti ir įvertinti Nidos ir Preilos senųjų (etnografinių) kapinių tvarkybos projektų parengimo ir jų įgyvendinimo bei stovyklos Klaipėdos regiono amatų mokyklų studentams organizavimo galimybes, būtina apibrėžti projekto misiją, nurodyti iškeltus tikslus ir uždavinius jiems įgyvendinti, o taip pat išanalizuoti priemones numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

Projekto misija:

Sutvarkyti Nidos ir Preilos etnografines kapines, pritaikant jas viešosioms reikmėms bei inicijuoti krikštų restauravimo mokymus, siekiant tradicinio amato atgaivinimo.

Projekto uždaviniai:

- Etnografinių kapinių pritaikymas visuomenės lankymui.

- Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo mokymams organizavimas

  - Suderinamumas su Lietuvos Respublikos strateginių dokumentų prioritetais, tikslais, uždaviniais bei priemonėmis

- Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinio „Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse“ investavimo kryptis „Regioninių ekonomikos augimo centrų gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimas plėtojant miesto aplinkos, viešojo transporto ir bendruomeninę infrastruktūrą“

- Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 1 uždavinio „Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse“ investavimo kryptis „Naujų inovatyvių vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvų, nukreiptų į gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą, skatinimas“

- Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos sektoriaus „Socialinis vystymasis“ skirsnio „Kultūros savitumo išsaugojimo“ ilgalaikis uždavinys 259.4 „Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas, saugoti kultūros paveldą, jo vertę“

- Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ veiklos grupės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra nacionaliniuose turizmo maršrutuose ir unikalių turizmo objektų plėtra“ pogrupio „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra panaudojant gamtinius ir kultūros paveldo išteklius ir aktyvaus poilsio infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“ 1 veikla „Pažintinio (ekologinio) turizmo ir aktyvaus poilsio (laisvalaikio), sveikatinimo infrastruktūros plėtra“

  - Projekto reikšmė ir perspektyvos

Kuršių nerijos gamtinis ir etnokultūrinis unikalumas įvertintas Lietuvoje ir pasaulyje. 1991 m. Kuršių nerijoje įsteigtas Nacionalinis parkas įtrauktas į Pasaulinį paveldo vertybių registrą. Senosios Nidos bei Preilos etnografinės kapinės – reikšminga šio krašto etnokultūrinio paveldo sudėtinė dalis.

Ant aukštos kalvos įrengtos Nidos kapinaitės išsiskiria bendrame gyvenvietės kraštovaizdyje, praturtina jį. Jos yra raiškus memorialinis architektūrinis ansamblis, kurį formuoja originalūs mediniai antkapiniai paminklai (krikštai, kryžiai), aptvaras su vartais, želdiniai. Būtina nepamiršti etnokultūrinio aspekto - Neringos kapinės reikšmingos etnokultūriniu aspektu, kaip savitos šio krašto laidojimo kultūros, memorialinės liaudies architektūros pavyzdys. Kapinaitės gausiai lankomos, tai svarbus turistinės traukos objektas šiandieninėje Nidoje.

Pagal kultūros paveldo centro aprašą, senųjų Nidos kapinaičių fizinė būklė įvertinta tik kaip patenkinama. Visiems, kas lankėsi kapinaitėse, matosi akivaizdi situacija - nyksta mediniai kryžiai. Dabartinę būklę palyginus su 1969 m. E. Jonušo atliktos kapinių inventorizacijos duomenimis, nustatyta eilė pokyčių. Neišliko dauguma senų medinių antkapinių paminklų. Dalis medinių kryžių kūrybiškai pakeista į krikštus.

Preilos etnografinių kapinių būklė yra dar blogesnė. Pagal Kultūros paveldo centro aprašą, senųjų kapinių būklė yra bloga. Nyksta kapai ir antkapiniai mediniai kryžiai. Prižiūrima tik keletas kapų. Tiesiant aukštos įtampos elektros liniją, dalis kapinių pietų pusėje sunaikinta.

Abejose kapinėse iškirsti seni alyvų krūmai, formavę jaukias kapinių vidines erdves. Todėl reikalinga vietoj šių krūmų pasodinti naujus, sutvarkyti aplinką. Prieš 30 metų atstatyta kapinių tvora vėl apipuvusi. Autentiški vartai nebuvo atstatyti.

Kapinaitėse nėra jokio apšvietimo. Nidos kapinėse tik prie įėjimo iš gatvės pusės yra žibintas. Preilos kapinaitėse iš viso nėra jokio apšvietimo. Kapinėse esančių takelių būklė nėra gera – natūralios velėnos takeliai sunykę, nėra aiškiai išskirti. Žmonės, vaikščiodami kapinaitėse, nepastebėdami, lipa ant kapaviečių kauburių, nes nėra išryškintų takų žymių.  Kalbant apie vandens tiekimą į kapines dėl želdinių aprūpinimo vandeniu, prie kapinaičių įėjimo, Nidos kapinėse tik viename gale yra vandens čiaupas, kuriuo nėra patogu naudotis, jo neužtenka visoms kapinėms aprūpinti vandeniu.

- PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVŲ ĮVERTINIMAS IR OPTIMALAUS SPRENDIMO PASIRINKIMAS

Nagrinėtos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

- Nedaryti nieko.

- Senųjų Nidos ir Preilos kapinių sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms paslaugoms ir stovyklos amatininkams organizavimas.

- Senųjų Nidos ir Preilos kapinių atnaujinimas.

1 alternatyva:  nedaryti nieko

Ši tolimesnės veiklos alternatyva neišspręs susidariusios Nidos ir Preilos etnografinių kapinių nykimo tendencijos situacijos. Ji nereikalauja jokių papildomų sąnaudų projekto diegimui nei išlaidų tolimesniam jos išlaikymui. Ši tolimesnės veiklos alternatyva nei techniniu, nei ekonominiu – socialiniu, nei finansiniu aspektais neišspręs susidariusios problemos. Dėl šios priežasties ši alternatyva yra atmetama ir tolimesniame tyrime nebus vertinama.

2 alternatyva: Senųjų Nidos ir Preilos kapinių sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms paslaugoms ir stovyklos amatininkams organizavimas

Kadangi Nidos ir Preilos etnografinės kapinės priskiriamos kultūros paveldui, būtina atsižvelgti į teisės aktus, reglamentuojančius tokių objektų tvarkymą ir naudojimą. Pagal paminklotvarkos sąlygas, senųjų Nidos kapinių naudojimo režimas yra rezervacinis, o tvarkymo režimas – restauravimo atkūrimo. Rezervacinis režimas – tai naudojimo apribojimai ir sąlygos, apsaugančios visus išlikusius autentiškumo ir kiekybės požymius nuo praktinio naudojimo neigiamo poveikio ir sudarančios įvairiapusio eksponavimo galimybes. Tokiose vertybėse bet kokia ūkinė veikla uždrausta, išskyrus veiklą, susijusią su tokių vertybių priežiūra, tvarkymu ir eksponavimu. Tikslas - šių vertybių saugojimas nuo natūralaus autentiškos medžiagos savaiminio nykimo, ribotai naudojant jas pagal pirminę paskirtį arba kultūros ir mokslo pažinimo tikslams ir pastoviai prižiūrint, sudarant sąlygas jas eksponuoti, viešai lankyti ir propaguoti, išsaugant tokių vietovių autentišką sudėtį ir apimtį, pagrindinius kultūrinės vertės požymius.

Šioje alternatyvoje numatytos veiklos atitinka ir neprieštarauja Lietuvos paveldosaugos teisinei bazei.

Techniniu aspektu kapinių restauracija yra būtina, norint išsaugoti esamas kapinaites, išlaikyti jų patrauklumą ir pritaikyti viešosioms paslaugoms. Dabartinėmis sąlygomis kapinės nėra tinkamai pritaikytos lankytis žmonėms, nes nesutvarkyti takai, seniai restauruota tvora atrodo neestetiškai, netvarkingai. Apšvietimo nebūvimas mažina kapinių patrauklumą ir tuo pačiu lankomumą, domėjimąsi jomis. Papildomų problemų kyla žmonėms, turintiems negalią – natūralios velėnos takeliai nesutvirtinti, įėjimai į kapines nepritaikyti neįgaliesiems. Norint išsaugoti kapinių autentiškumą, kardinalūs pokyčiai negalimi, tačiau takelius galima sutvarkyti juos sutvirtinant žvyro – molio mišiniu, įėjimus į kapines sutvarkyti išasfaltuojant dangą.

Vertinant ekonominiu socialiniu aspektu, projektas prisidėtų prie negalią turinčių asmenų integracijos į visuomenę. Įgyvendinus projektą, kultūrinės vertybės  - Nidos ir Preilos etnografinės kapinaitės – būtų lengviau prieinamos žmonėms, turintiems negalią. Restauruotos  kapinės bus labiau pritaikytos turistų lankymui, taptų patrauklesnės.  Suorganizavus amatininkų stovyklą, skirtą studentams, besidomintiems drožyba, bus pakeltas ne tik teorinis žinių lygis apie tautodailę, drožybą, bet ir praktiniai įgūdžiai tokioje nykstančioje srityje kaip krikštų, vėtrungių drožyba.

3 alternatyva:  Senųjų Nidos ir Preilos kapinių atnaujinimas

Kadangi Nidos ir Preilos etnografinės kapinės priskiriamos kultūros paveldui, būtina atsižvelgti į teisės aktus, reglamentuojančius tokių objektų tvarkymą ir naudojimą. Pagal paminklotvarkos sąlygas, senųjų Nidos kapinių naudojimo režimas yra rezervacinis, o tvarkymo režimas – restauravimo atkūrimo. Rezervacinis režimas – tai naudojimo apribojimai ir sąlygos, apsaugančios visus išlikusius autentiškumo ir kiekybės požymius nuo praktinio naudojimo neigiamo poveikio ir sudarančios įvairiapusio eksponavimo galimybes. Tokiose vertybėse bet kokia ūkinė veikla uždrausta, išskyrus veiklą, susijusią su tokių vertybių priežiūra, tvarkymu ir eksponavimu. Tikslas - šių vertybių saugojimas nuo natūralaus autentiškos medžiagos savaiminio nykimo, ribotai naudojant jas pagal pirminę paskirtį arba kultūros ir mokslo pažinimo tikslams ir pastoviai prižiūrint, sudarant sąlygas jas eksponuoti, viešai lankyti ir propaguoti, išsaugant tokių vietovių autentišką sudėtį ir apimtį, pagrindinius kultūrinės vertės požymius.

Šioje alternatyvoje numatytos veiklos ne visos atitinka Lietuvos paveldosaugos teisinę bazę. Naujų takelių įrengimas kapinaitėse atrodytų itin patraukliai vietoj dabartinių esančių natūralios velėnos takų, kurių galėtų būti daugiau. Tuo tarpu iš anksčiau iškelto tikslo, galima konstatuoti, kad tokių takelių įrengimas pažeistų paminklotvarkos sąlygas, nes kapinių naudojimas yra ribojamas ir būtina kuo mažesnė intervencija į jas. Šioje alternatyvoje numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, kad būtų lengviau privažiuoti prie objekto. Netoli Nidos kapinių yra nedidelė aikštelė keliems automobiliams, o prie Preilos kapinių jos iš viso nėra. Tačiau pagal esamas sąlygas automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas negalimas.

Vertinant ekonominiu – socialiniu aspektu, ši alternatyva nėra tokia patraukli, nes nenumatoma organizuoti amatų stovyklos. Projektas prisidėtų prie negalią turinčių asmenų integracijos į visuomenę. Įgyvendinus projektą, kultūrinės vertybės  - Nidos ir Preilos etnografinės kapinaitės – būtų lengviau prieinamos žmonėms, turintiems negalią. Restauruotos kapinės būtų labiau pritaikytos turistų lankymui, taptų patrauklesnės.

Optimaliausio sprendimo atrankos principai

Optimaliausiam sprendimui parinkti  nustatomi prioritetai, kurie atrenkami atsižvelgiant į:

- Neringos savivaldybės administracijos galimybes ir poreikius

- Teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldą

- Tarptautinius dokumentus

Optimaliausias sprendimas atrenkamas atsižvelgiant į šiuos rodiklius:

- Galimybės kompleksiškumą – buvo pasirinkta galimybė, teikianti optimalią naudą, esamomis sąlygomis.

- Galimybės rezultatų teigiamą ilgalaikį poveikį – pasirinkta galimybė, užtikrinanti teigiamą ilgalaikį poveikį.

- Galimybės rezultatų tęstinumą, jo užtikrinimą.

Lentelė. Galimybių apibendrinimas

| Rodiklis | 1 alternatyva | 2 alternatyva | 3 alternatyva |
| --- | --- | --- | --- |
| Galimybė įgyvendinti | Labai didelė | Didėlė | Vidutinė |
| Teigiamas ilgalaikis poveikis | Nėra | Labai didelis | Labai didelis |
| Įgyvendinimo kaštai, EUR su PVM | 0 | 200.774 | 238.428 |
| Atsiperkamumas | Nekomercinis projektas | Nekomercinis projektas | Nekomercinis projektas |

Įvertinus visas tris alternatyvas, jų kompleksiškumą, teigiamą ilgalaikį poveikį ir rezultatų ilgalaikio tęstinumo užtikrinimą, buvo pasirinkta 2 alternatyva „Senųjų Nidos ir Preilos kapinių sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms paslaugoms ir stovyklos amatininkams organizavimas”.

- DETALUS PASIRINKTOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS APIBŪDINIMAS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

Įgyvendinus šį projektą, numatyta restauruoti senąsias Nidos ir Preilos kapinaites. Numatyta restauruoti abiejų kapinių medinių statinių tvorą. Pagal turimas fotografijas atkurti Nidos kapinėse prie trijų įėjimų esančius vartus – centrinius ir dvejus vartelius, o Preilos kapinėse vienus centrinius vartus. Abejose kapinėse paliekami susiformavę takai, tačiau jo dangą būtina sutvirtinti ir, kiek leidžia kultūros paveldo teisės aktai,  pritaikyti neįgaliesiems.  Takelius sutvirtinti numatoma žvyro – molio mišiniu. Laidojimo kvartaluose takai prie kapų neįrengiami, visoje teritorijoje paliekama veja. Kapinių želdiniai papildomi alyvomis, nes pastaraisiais metais iškirtus pasenusius alyvų krūmus, kapinių erdvė tapo mažiau jauki, per tuščia. Esami antkapiniai paminklai saugomi, restauruojami ir prižiūrimi. Prie įėjimo į kapinaites takų numatoma pastatyti medinius suolus. Abejas kapines būtina apšviesti, nes apšvietimas žymiai padidina objekto patrauklumą ir saugumą. Nenorint ardyti kapinių autentiškumo, apšvietimas turėtų neišsiskirti iš aplinkos. Projekte numatyta įrengti apšvietimą prie įėjimų bei įrengti apšvietimą žemėje prie takelių. Priėjimas prie kapinaičių nėra pritaikytas neįgaliesiems, todėl numatyta kelius nuo pagrindinės gatvės iki kapinaičių sutvarkyti, padaryti nuolydžius. Būtina kapinaitėse išspręsti klausimą, susijusį su vandens aprūpinimu, kuris dabar nėra pakankamas. Numatyta prie abiejų kapinių tvoros įrengti šulinius, iš kurių tiekiamu vandeniu bus aprūpinami kapinėse esantys želdiniai ir augalija. Prie kapinaičių įėjimų turistų ir ne tik patogumui numatoma įrengti suoliukus.

Šio projekto tikslas yra šių vertybių saugojimas nuo natūralaus autentiškos medžiagos savaiminio nykimo, ribotai naudojant jas pagal pirminę paskirtį, taip pat kultūros ir mokslo pažinimo tikslams ir pastoviai prižiūrint, sudarant sąlygas jas eksponuoti, viešai lankyti ir propaguoti, išsaugant tokių vietovių autentišką sudėtį ir apimtį, pagrindinius kultūrinės vertės požymius.

Neringa gali didžiuotis turinti savitą kultūros paveldą, kurį sudaro ir etnografinės Nidos ir Preilos kapinės, kurios yra vienos savičiausių meno reiškinių Europoje.

Kaip jau buvo minėta, šiose etnografinėse kapinėse iki šiol išlikę originalių formų mediniai antkapiniai paminklai - krikštai, kurie būdingi Kuršių nerijai.  Tai viena iš pačių seniausių antkapinių paminklų formų Lietuvoje. Panašių į krikštus antkapinių paminklų būta Latvijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje. Ankstyviausios žinios apie krikštus siekia 16 amžiuje.  
Juos statė dažniausiai Prūsijos lietuviai protestantai. Daugiausia krikštų išliko Kuršių nerijos (ypač Nidos) ir Nemuno deltos žvejų kapinėse. Krikštai – smulkiosios architektūros rūšis. Jie buvo gaminami iš profiliuotų lentų ir puošiami kiaurapjūviu. Įvairių siluetų krikštai buvo statomi mirusiojo kojūgalyje. Tyrinėtojai krikštus kildina iš prosenovinių laikų, baltų mitologinių įvaizdžių. Manoma, kad krikšto funkcijos yra platesnės nei paprastas mirusiojo atminimo ženklas. Juose – archajiškosios pasaulėžiūros atspindžiai. Krikštų formose netgi mitinių būtybių atvaizdus ar paaukoto žvėries kailį galima įžvelgti.

Taigi, krikštai – svarbus istorinis, paveldo paminklas. Deja, šiais laikais jie, jų istorija, gamyba eina užmarštin. Vienas iš žinomiausių šių laikų Neringos menininkų, miesto garbės pilietis E. Jonušas, nuo 1956 metų apsigyvenęs Neringoje, surinko ir restauravo per 100 baigiančių sunykti kuršių antkapinių paminklų - krikštų, senųjų kuršių laivų vėtrunges. Siekiant atgaivinti ir išsaugoti Lietuvos tradicinį – medžio drožėjo – amatą, numatyta Neringoje organizuoti amatininkų stovyklą studentams, kurios metu vyks teoriniai (susipažįstama su krikštų drožyba, kitų šio krašto senųjų antkapinių paminklų ypatybėmis) ir praktiniai užsiėmimai (vėtrungių, krikštų drožyba). Stovyklos metu bus organizuojamos mokomosios - pažintinės išvykos į Juodkrantę, Pervalką, Preilą ir Nidą, kur bus lankomos etnografinės kapinės.

| Eil. Nr. | Veikla | Veiklos aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kapinių tvarkybos projektų parengimas | Kapinių sutvarkymui perkamos paslaugos dviems kapinių tvarkybos projektams parengti. Trukmė – 7 mėn. |
| 2. | Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Tikslinė grupė: Neringos gyventojai, vietiniai ir užsienio turistai Trukmė – 7 mėn. Veiklos eiga: Kapinių tvarkybos projekto parengimas Takų sutvirtinimas žvyro – molio mišiniu. Nidos kapinėse apie 200 metrų takų ir Preilos kapinėse – apie 30 metrų. Takų išasfaltavimas nuo pagrindinio kelio iki kapinių įėjimų, nuolydžių suformavimas. |
| 3. | Kapinių apšvietimo įrengimas | Tikslinė grupė: Neringos gyventojai, vietiniai ir užsienio turistai Trukmė – 7 mėn. Veiklos eiga: Kapinių tvarkybos projekto parengimas Apšvietimo įrengimas prie įėjimų į kapines ir palei takelius pačiose kapinėse |
| 4. | Vandens šulinių įrengimas | Trukmė – 7 mėn. Veiklos eiga: Kapinių tvarkybos projekto parengimas Dviejų šulinių įrengimas kapinių teritorijose esantiems želdiniams aprūpinti vandeniu. |
| 5. | Kapinių tvoros ir vartų restauracija | Trukmė –7 mėn. Veiklos eiga: Parengiamas kapinių tvarkybos projektas Kapinių tvoras būtina restauruoti, nes prieš keliasdešimt metų atstatyta kapinių tvora vėl apipuvusi. Autentiški vartai nebuvo atstatyti. Numatyta pakeisti tvorą Nidos (70 m.x76 m.) ir Preilos kapinėse (38 m.x35 m.). Atstatyti Nidos kapinėse pagrindinius vartus ir du mažesnius vartus, Preilos kapinėse – pagrindinius vartus. |
| 6. | Kapinių augmenijos sutvarkymas | Trukmė – 7 mėn. Veiklos eiga: Parengiamas kapinių tvarkybos projektas Sutvarkoma teritorija abejose kapinėse, atsodinami augalai iškirstųjų vietoje. |
| 7. | Suoliukų įrengimas | Tikslinė grupė: Neringos gyventojai, vietiniai ir užsienio turistai Trukmė – 7 mėn. Veiklos aprašymas: Parengiamas kapinių tvarkybos projektas Numatyta įrengti po du suoliukus prie pagrindinių įėjimų ir po vieną prie kitų įėjimų. |
| 8. | Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas | Tikslinė grupė: Nidos vidurinės mokyklos auklėtiniai Klaipėdos dailės būrelio auklėtiniai Auklėtiniai iš Telšių vaikų dailės mokyklos Trukmė – 7 dienos ( 1 grupė iš 30 asmenų) Mokymų vieta - Nida Mokymų metu vyks šie teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: Krikštų restauravimo mokymai Vėtrungių drožybos pamokos Susipažinimas su mažosios architektūros formų drožyba Seminaras apie drožybai naudojamos medienos ir individualių detalių bei formų ypatumais. Veiklos metu bus: Apmokyta 25 asmenų Supažindinta su mažosios architektūros istorija Aplankytos Neringoje esančios senosios kapinaitės |

Lentelė. Projekto veiklų trukmė

| Eil. Nr. | Veikla | Veiklos trukmė |
| --- | --- | --- |
|  | Kapinių tvarkybos projektų parengimas | 7 mėn |
|  | Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. |
|  | Kapinių apšvietimo įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. |
| 4. | Vandens šulinių įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. |
| 5 | Kapinių tvoros ir vartų restauracija | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. |
| 6. | Kapinių augmenijos sutvarkymas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. |
| 7. | Suoliukų įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. |
| 8. | Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas | 7 dienos (bendra veiklos trukmė – 1 mėn.) |

Lentelė. Projekto rezultatai

| Eil. Nr. | Veikla | Rezultatai |
| --- | --- | --- |
|  | Kapinių tvarkybos projektų parengimas | Parengti kapinių tvarkybos projektai |
|  | Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Sutvarkyti ir pritaikyti neįgaliesiems Nidos ir Preilos senosiose kapinėse esantys takai, takai prie kapinių. |
|  | Kapinių apšvietimo įrengimas | Įrengtas apšvietimas tiek kapinėse, tiek prie kapinių. |
| 4. | Vandens šulinių įrengimas | Įrengti šuliniai Nidos ir Preilos etnografinėse kapinėse. |
| 5. | Kapinių tvoros ir vartų restauracija | Restauruota tvora, pagrindiniai vartai ir dveji vartai prie kitų įėjimų Nidos kapinaitėse. Restauruota tvora ir pagrindiniai vartai Preilos kapinaitėse. |
| 6. | Kapinių augmenijos sutvarkymas | Sutvarkyta Nidos ir Preilos kapinių teritorija, atsodinta iškirsta augmenija. |
| 7. | Suoliukų įrengimas | Įrengti suoliukai prie kapinių pagrindinių ir kitų įėjimų. |
| 8. | Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas | Suorganizuota stovykla, skirta krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybai. Apmokyti 25 asmenys. |

Lentelė. Projekto veiklų, rezultatų ir išlaidų ryšys

| Projekto veikla | Veiklos trukmė | Rezultatas | Išlaidos, EUR, su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapinių tvarkybos projektų parengimas | Veiklos trukmė 7 mėn. | Parengti kapinių tvarkybos projektai | 80.240 |
| Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Sutvarkyti ir pritaikyti neįgaliesiems Nidos ir Preilos senosiose kapinėse esantys takai, takai prie kapinių. | 41.123 |
| Kapinių apšvietimo įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Įrengtas apšvietimas tiek kapinėse, tiek prie kapinių. | 14.000 |
| Vandens šulinių įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Įrengti šuliniai Nidos ir Preilos etnografinėse kapinėse. | 23.170 |
| Kapinių tvoros ir vartų restauracija | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Restauruota tvora, pagrindiniai vartai ir dveji vartai prie kitų įėjimų Nidos kapinaitėse. Restauruota tvora ir pagrindiniai vartai Preilos kapinaitėse. | 14.731 |
| Kapinių augmenijos sutvarkymas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Sutvarkyta Nidos ir Preilos kapinių teritorija, atsodinta iškirsta augmenija. | 4.000 |
| Suoliukų įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Įrengti suoliukai prie kapinių pagrindinių ir kitų įėjimų. | 2.499 |
| Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas organizavimas | 7 dienos (bendra veiklos trukmė – 1 mėn.) | Suorganizuota stovykla, skirta krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybai. Apmokyti 25 asmenys. | 21.011 |
| IŠ VISO |  |  | 200.774 |

- PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS IR TĘSTINUMAS

## Projekto įgyvendinimo planas

Pareiškėjas detaliai susipažinęs su „Gairėmis pareiškėjams“, todėl atliks ne tik veiklas, būtinas projekto rezultatams pasiekti, bet ir privalomas pagal EB reglamentą veiklas – projekto viešinimą, viešųjų pirkimų organizavimą, projekto administravimą, turto draudimą, teiks tarpines ataskaitas, atliks projekto finansinį auditą ir pateiks galutinę projekto ataskaitą. Projektą planuojama įgyvendinti III etapais:

I etapas – parengiamieji darbai. Šio etapo tikslas – tinkamai pasiruošti projekto įgyvendinimui, suburti vidaus ir išorės ekspertų komandą. Visų pirma planuojama pasirinkti projekto administratorius, kurie bus atsakingi už projekto koordinavimą, tuo pačiu nenutrūks ir įstaigos darbuotojų pagrindinė veikla. Šio etapo metu planuojamos veiklos:

- viešųjų pirkimų organizavimas projekto administravimo paslaugoms pirkti ir administravimo sutarties pasirašymas;

- viešųjų pirkimų organizavimas (dokumentacijos rengimas, konkursai, sutartys)

II etapas – projektiniai darbai ir pirkimai. Šio etapo metu bus atliekami specialiosios įrangos pirkimai. Šio etapo metu planuojamos veiklos:

- viešųjų pirkimų organizavimas (dokumentacijos rengimas, konkursai, sutartys) kapinių restauracijos darbams pirkti, stovyklai organizuoti. Už šiuos darbus bus atsakingi projekto vadovas, administratoriai;

- einamieji kapinių restauracijos darbai, stovyklos organizavimas. Bus atsakingi paslaugos teikėjai, projekto vadovas.

- projekto vykdymo priežiūros darbai, reikalingos medžiagos tiekimas, darbų atlikimas – už tiekimą ir kapinių tvarkybą atsakingi projekto vadovas, įrangos tiekėjai ir rangovai.

III etapas – bendrieji darbai. Šio etapo metu planuojamos sekančios veiklos:

- viešųjų pirkimų organizavimas (dokumentacijos rengimas, konkursai, sutartys) projekto viešinimo, audito, paslaugoms pirkti.

- projekto viešinimas, auditas, mokėjimo prašymai, projekto pažangos, tarpinės ir galutinė ataskaitos.

Lentelė. Projekto veiklų tęstinumas

| Eil. Nr. | Veikla | Veiklos tęstinumas |
| --- | --- | --- |
|  | Kapinių tvarkybos projektų parengimas | Pagal parengtus projektus restauruojamos Nidos ir Preilos etnografinės kapinės |
|  | Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Takų sutvarkymas gerins vietovės aplinką, pritrauks daugiau besidominčiųjų kultūros paveldo objektais. Pritaikius takus neįgaliesiems, šiems bus suteikta galimybė aplankyti šiuos objektus. |
|  | Kapinių apšvietimo įrengimas | Gyventojų, turistų komfortabilumui, saugumui bei aplinkos gerinimui, kapinėse įrengiamas apšvietimas šalia įėjimų į kapines ir šalia takų pačiose kapinėse. |
| 4. | Vandens šulinių įrengimas | Įrengus šulinius, kapinės bus aprūpintos vandeniu, kuris reikalingas prižiūrėti kapinėse esančiai augmenijai. |
| 5. | Kapinių tvoros ir vartų restauracija | Restauravus tvorą ir vartus, kapinės taps patrauklesnės turistams, prisidės prie aplinkos gerinimo, įvaizdžio kūrimo. |
| 6. | Kapinių augmenijos sutvarkymas | Sutvarkius kapinių aplinką, atsodinus iškirstus krūmus, kapinių aplinka taps jaukesnė, ne tokia tuščia. |
| 7. | Suoliukų įrengimas | Suoliukais naudosis praeiviai, turistai. jų įrengimas skirtas padidinti komfortabilumą ir jaukumą. |
| 8. | Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas | Stovyklos metu praktinės ir teorinės žinios bus suteiktos motyvuotiems, gabiems kelių švietimo įstaigų auklėtiniams. Šia stovykla siekiama priminti, puoselėti jau primirštą drožybos amatą, supažindinti su unikalios vietovės istorinėmis mažosios architektūros vertybėmis. |

| Projekto veikla | Veiklos trukmė | Rezultatas | Išlaidos, EUR | Veiklos tęstinumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapinių tvarkybos projektų parengimas | Veiklos trukmė 7 mėn. | Parengti dviejų kapinių tvarkybos projektai | 80.240 | Pagal parengtus projektus restauruojamos Nidos ir Preilos etnografinės kapinės |
| Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Sutvarkyti ir pritaikyti neįgaliesiems Nidos ir Preilos senosiose kapinėse esantys takai, takai prie kapinių. | 41.123 | Takų sutvarkymas gerins vietovės aplinką, pritrauks daugiau besidominčiųjų kultūros paveldo objektais. Pritaikius takus neįgaliesiems, šiems bus suteikta galimybė aplankyti šiuos objektus. |
| Kapinių apšvietimo įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Įrengtas apšvietimas tiek kapinėse, tiek prie kapinių. | 14.000 | Gyventojų, turistų komfortabilumui, saugumui bei aplinkos gerinimui, kapinėse įrengiamas apšvietimas šalia įėjimų į kapines ir šalia takų pačiose kapinėse. |
| Vandens šulinių įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Įrengti šuliniai Nidos ir Preilos etnografinėse kapinėse. | 23.170 | Įrengus šulinius, kapinės bus aprūpintos vandeniu, kuris reikalingas prižiūrėti kapinėse esančiai augmenijai. |
| Kapinių tvoros ir vartų restauracija | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Restauruota tvora, pagrindiniai vartai ir dveji vartai prie kitų įėjimų Nidos kapinaitėse. Restauruota tvora ir pagrindiniai vartai Preilos kapinaitėse. | 14.731 | Restauravus tvorą ir vartus, kapinės taps patrauklesnės turistams, prisidės prie aplinkos gerinimo, įvaizdžio kūrimo. |
| Kapinių augmenijos sutvarkymas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Sutvarkyta Nidos ir Preilos kapinių teritorija, atsodinta iškirsta augmenija. | 4.000 | Sutvarkius kapinių aplinką, atsodinus iškirstus krūmus, kapinių aplinka taps jaukesnė, ne tokia tuščia. |
| Suoliukų įrengimas | Bendra veiklos trukmė – 7 mėn. | Įrengti suoliukai prie kapinių pagrindinių ir kitų įėjimų. | 2.499 | Suoliukais naudosis praeiviai, turistai. jų įrengimas skirtas padidinti komfortabilumą ir jaukumą. |
| Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas | 7 dienos (bendra veiklos trukmė – 1 mėn.) | Suorganizuota stovykla, skirta krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybai. Apmokyti 25 asmenys. | 21.011 | Stovyklos metu praktinės ir teorinės žinios bus suteiktos motyvuotiems, gabiems kelių švietimo įstaigų auklėtiniams. Šia stovykla siekiama priminti, puoselėti jau primirštą drožybos amatą, supažindinti su unikalios vietovės istorinėmis mažosios architektūros vertybėmis. |

- FINANSINIS IR EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Lentelė. Detalus projekto biudžetas

| Biužeto kategorijos | Vienetas | Vieneto kaina be PVM (EUR) | Vienetų skaičius | Iš viso išlaidų be PVM (EUR) | Iš viso išlaidų su PVM (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Valdymo išlaidos |  |  |  | 10.144 | 11.970 |
| Projekto darbo grupės atlyginimai | Asm. | 2.029 | 5 | 10.144 | 11.970 |
| 2. Darbas |  |  |  | 0 | 0 |
| 3. Paslaugos |  |  |  | 214.317 | 252.904 |
| Kapinių tvarkybos projektų parengimas | Vnt. | 34.000 | 2 | 68.000 | 80.240 |
| Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Vnt. | 17.425 | 2 | 34.850 | 41.123 |
| Kapinių apšvietimo įrengimas | Vnt. | 5.932 | 2 | 11.864 | 14.000 |
| Vandens šulinių įrengimas | Vnt. | 9.818 | 2 | 19.636 | 23.170 |
| Kapinių tvoros ir vartų restauracija | Vnt. | 6.242 | 2 | 12.484 | 14.731 |
| Kapinių augmenijos sutvarkymas | Vnt. | 3.390 | 1 | 3.390 | 4.000 |
| Suoliukų įrengimas | Vnt. | 353 | 6 | 2.118 | 2.499 |
| Ekspertų paslaugos | Vnt. | 614 | 3 | 1.842 | 2.173 |
| Autobuso nuoma | 100 km | 275 | 300 | 825 | 974 |
| Apgyvendinimo paslaugos | 1 para/30 asm. | 553 | 6 | 3.318 | 3.915 |
| Maitinimo paslaugos | 1 diena/30 asm | 589 | 7 | 4.123 | 4.865 |
| Patalpų nuoma mokymams | diena | 123 | 6 | 738 | 871 |
| Administravimo paslauga | Vnt. | 943 | 19 | 17.917 | 21.142 |
| Buhalterijos paslaugos | Vnt. | 901 | 19 | 17.119 | 20.200 |
| Audito paslaugos | Vnt. | 847 | 19 | 16.093 | 19.000 |
| 4. Biuro išlaidos |  |  |  | 2.280 | 2.690 |
| Kanceliarinės prekės (toneris, popieriaus, CD ir kt.) | 1 mėnuo | 12 | 19 | 2.280 | 2.690 |
| 5. Įranga |  |  |  | 0 | 0 |
| 6. Žaliavos |  |  |  | 3.960 | 4.673 |
| Medžiagos praktiniams užsiėmimams stovykloje (dažai, medžiagos, įrankiai) |  |  |  | 3.960 | 4.673 |
| 7.Nekilnojamo turto įsigijimas |  |  |  | 0 | 0 |
| 8.Žemės įsigijimas |  |  |  | 0 | 0 |
| 9.Rangos darbai |  |  |  | 0 | 0 |
| 10.Viešinimas |  |  |  | 10.318 | 12.176 |
| Lankstinukai | Vnt. | 0.7 | 3.000 | 2.100 | 2.478 |
| Užsakomieji straipsniai | Vnt. | 2.400 | 3 | 7.200 | 8.496 |
| Informaciniai stendai | Vnt. | 509 | 2 | 1.018 | 1.202 |
| Informacijos viešinimas Neringos svetainėje www.neringa.lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IŠ VISO: |  |  |  | 244.019 | 287.865 |

Lentelė. Ekonominė projekto veiklų naudos apžvalga

| Eil. Nr. | Veikla | Ekonominė nauda | Finansinė nauda |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kapinių tvarkybos projekto parengimas | Parengti nauji kapinių tvarkybos projektai, reikalingi kapinių restauracijai. | Nėra. |
|  | Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems | Bus sutvarkyti takai kapinėse ir šalia jų ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Taip prisidedama prie medinės architektūros išsaugojimo, restauravimo ir pritaikymo kultūros ir kitoms viešosioms reikmėms. | Suremontavus takus, bus sutaupomos lėšos takų tvarkymui. Restauruoti, pritaikyti neįgaliesiems takai prisidės prie aplinkos įvaizdžio kūrimo, pritrauks daugiau turistų. |
|  | Kapinių apšvietimo įrengimas | Šiuo metu kapinėse nėra apšvietimo. Jį įrengus, padidės kapinių saugumas, patrauklumas ir jaukumas. To pasakoje, padidės lankytojų srautas. | Nėra. |
| 4. | Vandens šulinių įrengimas | Įrengus gręžtinius šulinius, kapinės būtų aprūpintos vandeniu, kuris reikalingas prižiūrėti kapinių augmenijai. | Šiuo metu vandens tiekimas kapinėms nėra pakankamas, esama tik vieno vandens čiaupo viename kapinių gale. Įrengus šulinius, vanduo būtų nemokamas, kai tuo tarpu šiuo metu vanduo tiekiamas vandentiekiu, kurio kubinis metras Neringoje yra vienas brangiausių visoje šalyje. |
| 5. | Kapinių tvoros ir vartų restauracija | Restauravus tvorą ir vartus, kapinės taps patrauklesnės turistams, prisidės prie aplinkos gerinimo, įvaizdžio kūrimo. | Atnaujinus jau pradėjusią pūti tvorą ir restauravus vartus, savivaldybė sutaupys lėšas jų tvarkymui bent 15 metų į priekį. |
| 6. | Kapinių augmenijos sutvarkymas | Sutvarkyta kapinių aplinka, atsodinti iškirsti krūmai, kapinių aplinka taps jaukesnė, patrauklesnė žmonėms, ne tokia tuščia. | Sutvarkius ir atsodinus augmeniją, sutaupomos lėšos ateityje naujų sodinimui. |
| 7. | Suoliukų įrengimas | Įrengiami mediniai suoliukai prie kapinių įėjimų. Nauda teikiama Neringos gyventojams, vietiniams ir užsienio turistams. | Aplinką pritaikius viešosioms reikmės, padidės kapinių lankomumas, turistų srautas, tad aplinkos gerinimas duos netiesioginę finansinę naudą. |
| 8. | Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas | Suorganizuota tradicinių amatų stovykla, kurios metu rengiami krikštų restauravimo mokymai, vėtrungių drožybos pamokos, supažindinama su drožyba, jos ypatumais. Naudos gavėjai: meno ir amatų mokyklų auklėtiniai. |  |

- PROJEKTO RIZIKOS ANALIZĖ IR ĮVERTINIMAS

Pagrindinės projektą įtakojančios rizikos rūšys, jų aprašymas bei mažinimo priemonės pateikiamos lentelėje.

Lentelė. Projekto rizikos analizė ir įvertinimas

| Rizika | Rizikos priežastis | Priemonės ir būdai rizikai sumažinti bei išvengti |
| --- | --- | --- |
| Techninė | Nekokybiškas projekto parengimas - neįvertinti poreikiai, galimybės, prielaidos, neįgyvendinamas planas, neaktualios paslaugų kainos | Projekto parengimui yra samdomi kvalifikuoti konsultantai, turintys atitinkamų projektų rengimo ir vykdymo patirties. Projekto parengime tiesiogiai dalyvauja pareiškėjo atsakingi darbuotojai, kas užtikrina pareiškėjo pasirengimą visiškam projekto veiklų įgyvendinimui. Veiklų įgyvendinimo grafike ir biudžete yra numatomas tam tikras lankstumas, kas leis pareiškėjui lanksčiau vykdyti veiklas, nenukrypstant nuo numatyto plano. |
| Finansinė | Nesugebėjimas užtikrinti projekto finansavimo - subsidijos negavimas. | Projektą rengia atitinkamos patirties turintys šios veiklos specialistai, galintys užtikrinti projekto parengimo profesionalumą. Projekto finansavimui yra kreipiamasi subsidijos. |
| Teisinė | Neišbaigtos sutartys, ko pasekoje atsiranda rizika, jog rangovas ir paslaugų teikėjai neužtikrins kokybiško darbo ar atsiliks nuo numatyto grafiko. Projekto tiekėjų įsipareigojimų nevykdymas ar neatsakingas vykdymas - sutarčių punktų nevykdymas, terminų nesilaikymas. | Rizikos minimizavimas sutartimi su rangovu ir paslaugų tiekėju, techninės užduoties paruošimas konkurso dalyviams. Projekto įgyvendinimo metu vykdoma griežta sutarčių kontrolė. |
| Valdymo | Nekokybiškas darbų organizavimas ir nepakankama kontrolė, veiklų plano nesilaikymas, nekvalifikuotas pirkimų organizavimas, netvarkingas projekto administravimas. | Kokybiškas projekto parengimas – numatytos visos aplinkybės, įvertintos prielaidos, jų įtaka bei galimos eliminavimo alternatyvos. Projektui vadovaujantys ir jį administruojantys organizacijos darbuotojai, turintys didelę panašių projektų vykdymo patirtį, užtikrins visų projekto darbų atlikimo savalaikiškumą ir atitikimą numatytiems kokybės reikalavimams. Sėkmingam projekto įgyvendinimo užtikrinimui perkamos administravimo paslaugos. |

- VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROS

Darbų ir paslaugų pirkimai bus vykdomi vadovaujantis 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu Nr. X-471 (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529, Nr. 123-5579; 2004, Nr. 7-130, Nr. 96-3520, Nr. 116-4321), kitais teisės aktais ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbtomis konkursų sąlygomis.

Pareiškėjas užtikrina, kad, atliekant  prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūras bei nustatant laimėtojus, bus prisilaikoma lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų ir bus racionaliai panaudotos paramos lėšos.

Viešųjų pirkimų konkursų grafikas ir vykdymo eiga pateikta lentelėje

Lentelė. Projekto pirkimų planas:

| Veiklos pavadinimas / vykdytojas | Trukmė mėn. | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III | IV | I | II | III | IV | I |
| Pirkimas Nr. 1 „Administravimo paslaugos" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo vykdymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymas | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimas Nr. 2 „Audito paslaugos" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo vykdymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymas | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimas Nr. 3 „Tvarkybos projektų (du projektai) parengimui " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo vykdymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymas | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimas Nr. 4 „Parengtų tvarkybos projektų įgyvendinimui – kapinių restauracija“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo vykdymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymas | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimas Nr. 5 „Viešinimo priemonės“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo vykdymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymas | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimas Nr. 6 „Ekspertų stovyklai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo vykdymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymas | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimas Nr. 7 „Priemonių ir įrankių stovyklai, kanceliarinių prekių pirkimas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo vykdymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimas Nr.8 “Maitinimo, apgyvendinimo, transporto paslaugoms” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo vykdymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pasirašymas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymas | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veikla „Stovykla, skirta krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams“ | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokėjimo prašymai | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarpinė ataskaita | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galutinė ataskaita | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IŠVADOS

    - Projekto pareiškėjas – Neringos savivaldybės administracija.

## Išanalizavus esamą senųjų Nidos ir Preilos kapinių situaciją, darytinos šios išvados:

## abejose kapinėse neišliko dauguma senų medinių antkapinių paminklų;

- kapinėse iškirsti seni alyvų krūmai, formavę jaukias kapinių vidines erdves. Kapinių tvoros apipuvusios, autentiški vartai nebuvo atstatyti;

- pagal Kultūros paveldo centro aprašą, senųjų kapinių būklė yra bloga. Nyksta kapai ir antkapiniai mediniai kryžiai, prižiūrima tik keletas kapų;

- norint išsaugoti šiuos kultūrinio paveldo objektus ir padaryti juos patrauklius turistams bei vietiniams gyventojams, būtina etnografinių kapinių restauracija;

- vienas ryškiausių, net išskirtinių lietuvių etninės kultūros reiškinių – kryždirbystės tradicija. 2001 m. ji įtraukta į pasaulio tautų nematerialiojo paveldo šedevrų sąrašą. Kryžiai, koplytėlės, stogastulpiai yra mūsų tautodailės viršūnė. Tačiau ši tradicija nyksta, tad projektu numatyta organizuoti stovyklą, kurioje bus mokoma krikštų ir kitų mažosios architektūros dirbinių drožybos.

    - Palyginus galimybes, jų kompleksiškumą, teigiamą ilgalaikį poveikį ir rezultatų ilgalaikio tęstinumo užtikrinimą buvo pasirinkta galimybė, kuri yra optimaliausia pagal investicijų dydį ir pagal teritorijos išskirtinę būklę – nustatytas rezervacinis naudojimo režimas. Šią galimybę sudaro veiklos:

- Kapinių tvarkybos projektų parengimas

- Takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems;

- Kapinių apšvietimo įrengimas;

- Vandens šulinių įrengimas;

- Kapinių tvoros ir vartų restauracija;

- Kapinių augmenijos sutvarkymas;

- Suoliukų įrengimas;

- Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo ir kitų mažosios architektūros formų drožybos mokymams organizavimas.

# Text boxes

Probleminė situacija

1. alternatyva: Nedaryti nieko

Kita

2. alternatyva:

Kapinių tvarkybos projektų parengimas, takų sutvarkymas, pritaikymas neįgaliesiems; kapinių apšvietimo įrengimas; vandens šulinių įrengimas; kapinių tvoros ir vartų restauracija; kapinių augmenijos sutvarkymas, suoliukų įrengimas. Stovyklos, skirtos krikštų restauravimo mokymams organizavimas.

3. alternatyva:

Kapinių tvarkybos projektų parengimas, takų sutvarkymas, naujų takų įrengimas, mašinų aikštelės šalia kapinių įrengimas, kapinių tvoros ir vartų restauracija, kapinių augmenijos sutvarkymas, apšvietimo įrengimas, suoliukų, vandens šulinių įrengimas.