ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ  ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO / PAŽANGOS ATASKAITA

Ataskaita  parengta 2025-10-06 d.

I. Ataskaitinis laikotarpis (metai): 2023-02-02 iki 2025-02-02

II. Suvestinė informacija:

| Per ataskaitinį laikotarpį vykdytų priemonių skaičius (vnt.) | 13 |
| --- | --- |
| Ataskaitinio laikotarpio finansinis vertinimas: – panaudota lėšų (tūkst. Eur) | 183,0 |

III. Kita svarbi informacija:

2025 m. spalio 1 d. Susisiekimo ministerijos duomenimis Neringos savivaldybėje įregistruoti 533 elektromobiliai (M1+N1) ir veikia 13 viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių (28 prieigos).

IV. Pagrindiniai atlikti darbai:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Atlikti darbai / įgyvendinti projektai | Pasiekti rodikliai (tonos naftos ekvivalentu*) | Įgyvendinimo vertinimas | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų (0,17 MW) | Įrengtos 7 saulės elektrinės**, kurių bendra galia 161 kW (0,16 MW), per laikotarpį pagaminta 270 tūkst, kWh. | 59,48 | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | UAB „Neringos vanduo“ |
| 2. | Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (633,87 m2) | 0 | 0 | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Neringos savivaldybė |
| 3. | Modernizuojami 6 daugiabučiai | Modernizuojami 4 daugiabučiai (pridavimas), 1 daugiabutis modernizuotas | 0 | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Neringos savivaldybė |
| 4. | Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime | Planuojama antžeminė saulės elektrinė (0,28 MW) vandenvietės teritorijoje Purvynės g. 26, Neringa vandenruošos ūkio poreikiams. Parengtas techninis darbo projektas (TDP) „Kito inžinerinio statinio saulės šviesos energijos elektrinės Purvynės g. 26, Neringa, Neringos sav. statyba“. |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | UAB „Neringos vanduo“ |
| 5. | Savivaldybės įstaigų energijos poreikių patenkinimas iš saulės jėgainių parkų (nutolusių) | 7 įstaigos (Neringos savivaldybės administracija, 6 Biudžetinės įstaigos) | Pasigaminama 100% įstaigoms reikalingos elektros energijos (gaminantys vartotojai) | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Neringos savivaldybė |
| 6. | Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) | Atlikta 1 SND (suskystintų naftos dujų) šiluminės katilinės rekonstrukcija / naikinimas Pamario g. 5, Neringa, paklojant naują šiluminę trasą iš pagrindinės biokuro šiluminės katilinės (Taikos g. 4A, Neringa), kuria vartotojams bus tiekiama šiluminė energija, pagaminta iš AIE (biokuras). | - | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | UAB „Neringos energija“ |
| 7. | Bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT sektoriuje plėtra, pirmenybę teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių | 2024 m. 11 mėn. paklota nauja AIE šiluminė 733 m trasa, naikinant 1 SND dujinę katilinę neprijungtą prie CŠT, tiekianti AIE(biokuras) šilumą vartotojams. | Šiluminė energija iš AIE (biokuras) padidėja iki 86%. | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | UAB „Neringos energija“ |
| 8. |  | 2025 m. 1 mėn. Juodkrantės gyvenvietėje parengtas geoterminė šiluminė katilinės projektas. Ši geoterminė katilinė pakeis paskutines 2 SND šilumines katilines, taip visiškai atsisakant iškastinio kuro (SND). Šią kuro rūšį pasiliekant kaip rezervinę. | Šilumos gamyba naudojant geoterminę energiją padidės iki 13%-14% | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | UAB „Neringos energija“ |
| 9. | Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims | Nutiestas Juodkrantės sveikatingumo (dviračių) takas. Nutiesta Preilos dviračių tako atkarpa, sujungianti privažiuojamąjį raj. kelią Nr. 2210 su Preilos g. 10A, Neringa | 1,1 km. 0,15 km. | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Neringos savivaldybė |
| 10. | Saulės energijos panaudojimas elektromobilių įkrovimo stotelių, gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui (įkrovimui) | Parengtas projektas „Automobilių stovėjimo aikštelės adresu Taikos g. 39, Neringa“ statybos darbai“ Numatyti saulės fotomoduliai ant statinio stogo | Numatytos 35 įkrovimo prieigos ir dviaukštės stovėjimo aikštelės apšvietimas | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Neringos savivaldybė |
| 11. | Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose | Atlikta 815 vnt. pirkimų | - | - | Neringos savivaldybė |
| 12. | Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu | Skatinama naudotis dviračių transportu (informacija savivaldybės svetainėje***) | - | - | Neringos savivaldybė |
| 13. | Skatinti naudotis elektra varomas transporto priemones | Neringos savivaldybėje Susisiekimo ministerijos 2025.10 mėn. duomenimis yra registruota 533 vnt. elektromobilių (M1+N1). Įrengtos ir veikia 13 viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių (28 prieigos, iš kurių 3 prieigos didelės galios) |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Neringos savivaldybė |

* Naftos ekvivalentas išreiškiamas tonomis (Tarptautinės energetikos agentūros dokumentuose ir Europos Sąjungos šalyse; viena tona naftos ekvivalentu lietuvių kalba žymima tne, anglų kalba – toe) arba bareliais (Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir kitur) žalios naftos.

** foto modulių elektrinės įrengtos: UAB „Neringos vanduo“ (stogas), Purvynės g. 26, Neringa 2023.06. – 29,75 kW), Preilos g. 1D, Neringa (stogas), 2023. 06. – 11,9 kW, Preilos g. 1A, Neringa (stogas), 2023.06. – 18,7 kW , Pervalkos g. 39, Neringa (stogas), 2023. 06. – 11,05 kW, Purvynės g. 31, Neringa (stogas), 2023. 06. – 29,75 kW, G. D. Kuverto g. 11, Neringa (stogas), 2024.02. – 29,75 kW, Gintaro įlankos g. 2A, Neringa (stogas), 2024.02. – 29,75 kW, viso: 161 kW (135 176 kWh/metus)-135,2 MWh x 0,22 tne = 29,74/metus

***https://neringa.lt/gyventojui/naujienos/57/isibegeja-itin-laukta-rekonstrukcija-siandien-dviratininkams-atverta-rekonstruota-tako-smiltynenida-135-km-ilgio-atkarpa:568

*** https://neringa.lt/gyventojui/naujienos/57/kursiu-nerijoje-atidarytas-naujasis-smiltynenida-pesciuju-ir-dviraciu-takas:865